УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора

по развитию кооперационных связей

АО «НПО НИИИП-НЗиК»

_________________О.С. Макаров

«27» декабря 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на выполнение ремонта помещений в корпусе № 2 на 2,3 этажах в осях 1/6-А/И, 11/12-Б/В для нужд АО «НПО НИИИП-НЗиК»

Новосибирск

2018

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящая документация о конкурсе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке АО «НПО НИИИП – НЗиК».

1.2. Настоящая конкурсная документация доступна для ознакомления в Единой информационной системе (далее – ЕИС), на Электронной площадке и сайте Заказчика, указанные в Информационной карте, без взимания платы.

1.3. Настоящая документация состоит из частей, разделов и пунктов. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящую документацию, являются ее неотъемлемой частью. Все приложения к настоящей Документации являются ее неотъемлемой частью.

- 2. Заказчик

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте, проводит процедуру закупки в форме конкурса в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте.

- 3. Конкурс на право заключить Договор

3.1. Конкурс – конкурентный способ выбора поставщика, подрядчика, исполнителя (торги), который осуществляется, если несколько объективных критериев имеют существенное значение для принятия решения о выборе победителя и требуют оценки, причем эти критерии являются определенными, измеримыми и оценка, сопоставление заявок участников процедуры закупки не требует привлечения экспертной комиссии, экспертов либо специалистов. Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки, сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации.

4.4. Извещение о проведении конкурса

4.1. Заказчик размещает извещение о проведении конкурса в ЕИС, на сайте Электронной площадки и сайте Заказчика не менее чем за 7 (семь) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Конкурсная документация

5.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и размещается в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика в один день с размещением извещения.

5.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

6. Требования к участникам конкурса

6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, или любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, получившие аккредитацию на Электронной площадке, и соответствующие требованиям, установленным в конкурсной документации.

6.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1)	требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки, в том числе обладать всеми необходимыми лицензиями и допусками;

2)	участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

3)	деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4)	участник не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5)	отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6)	отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

7) отсутствие информации об участнике (о лице, правопреемником которого является участник), а также информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного  исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

7.1. Заявка на участие в конкурсе заполняется по форме Приложения № 1 и должна содержать следующие сведения и документы: в соответствии с Информационной картой.

7.2. Отсутствие или неполное представление документов, указанных в Информационной карте ведет к отказу в допуске участника конкурса, представившего данную заявку, к участию в конкурсе.

7.3. Копии документов, входящих в состав заявки, предоставляются в виде скан-копий оригиналов или нотариально заверенных копий в формате pdf, jpeg, явно и достоверно отображающих содержащуюся в документах информацию, в том числе реквизиты, проставленные на документах печати (при наличии), подписи (в том числе электронной цифровой подписи) и отметки.

Предоставление документов в формате MS Word, MS Excel и других аналогичных форматах, не допускается.

7.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть составлены на русском языке.

7.5. Срок действия заявки 60 дней с момента подачи заявки участником закупки в электронной форме.

8. Особенности участия в процедуре закупки коллективного участника

8.1. Юридические и физические лица, выступающие на стороне одного участника закупки (коллективный участник), обязаны заключить между собой соглашение, подтверждающее намерения юридических и физических лиц, выступающих на стороне одного участника, совместно осуществлять поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки,  которое должно отвечать следующим требованиям:

- соглашение должно соответствовать нормам действующего законодательства;

- в соглашении должны быть определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

- в соглашении должна быть предусмотрена гарантия соответствия лиц,  выступающих на стороне коллективного участника, требованиям, установленным Заказчиком в документации процедуры закупки;

- в соглашении должен быть указан лидер, представляющий интересы лиц, выступающих на стороне коллективного участника, и его полномочия как в рамках участия в закупке, так и при исполнении договора (в том числе на подачу и отзыв заявки на участие в процедуре закупки, иные права, предусмотренные документацией о закупке, на подписание договора от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника, на предоставление обеспечения исполнения договора, на получение оплаты от Заказчика, на подписание необходимых документов в ходе исполнения договора);

- в соглашении должна быть предусмотрена обязанность лиц, выступающих на стороне коллективного участника, выдать лидеру доверенность на представление их интересов в отношениях с Заказчиком (в том числе на заключение от их имени договора с Заказчиком, подписание документов, подтверждающих выполнение обязательств, предусмотренных договором с Заказчиком, ведение с ним переписки);

- в случае решения сторон о распределении между ними обязательств по договору, на право заключения которого проводится процедура закупки, либо в случае если такое требование установлено документацией о закупке,  в соглашении должен быть установлен объем обязательств, выполняемый каждым из лиц, выступающих на стороне коллективного участника, стоимость и сроки их выполнения (в том числе, в процентном соотношении);

- в соглашении должна быть предусмотрена солидарная ответственность лиц, выступающих на стороне коллективного участника, по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и исполнением договора, а также обязанность лидера по предоставлению обеспечения исполнения договора (в случае если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке);

- иным требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке.

8.2. Заявка коллективного участника должна содержать указание на то, что лидер выступает от имени нескольких лиц (коллективного участника), а также копии соглашения его членов и доверенностей на лидера, указанные в п. 8.1 настоящего раздела.

8.3. Лицо, участвующее в процедуре закупки в составе коллективного участника, не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в данной процедуре закупки, а также входить в состав иного коллективного участника, подавшего заявку на участие в ней.

8.4. В случае если хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника, отказывается от участия в процедуре закупки, либо если будет установлено, что из состава коллективного участника вышел хотя бы один из участников, и это влечет несоответствие коллективного участника установленным в документации процедуры закупки требованиям, Заказчик отказывает такому коллективному участнику в допуске к участию в процедуре закупки либо отстраняет такого коллективного участника, отказывается от заключения договора с ним, отказывается от договора.

8.5. Обязательным требованиям, предусмотренным документацией о закупке, должно соответствовать каждое лицо, входящее в состав коллективного участника.

9. Порядок приема заявок на участие в конкурсе

9.1. Заявки на участие в конкурсе подаются на Электронную площадку, на которой проводится процедура конкурса в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью (Приложение 1).

9.2. В соответствии с пунктом 19 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике такого конкурса.

9.3. В соответствии с пунктом 21 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, в случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

9.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.5. Участник закупки, подавший заявку на участие, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

10. Разъяснение положений конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, отказ от проведения закупки

10.1. Любой участник закупки вправе направить в электронной форме организатору закупки запрос о разъяснении положений извещение процедуры закупки и (или) документации процедуры закупки по форме Приложения 5 на сайт Электронной торговой площадке не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации процедуры закупки.

10.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации процедуры закупки и размещает их на ЭТП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

В случае необходимости Заказчик вносит изменения в извещение о проведении конкурса не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

10.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы период с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.

10.4. Изменения вносятся не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. Изменение предмета процедуры закупки не допускается.

10.5. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными надлежащим образом.

10.6. После размещения извещения о проведении процедуры закупки Заказчик вправе отказаться от процедуры закупки до наступления даты окончания срока подачи заявок при проведении конкурса.

10.7. По истечении срока отмены закупки в соответствии с п. 10.6 настоящей документации и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств неопределимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

11. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе

11.1. В день и во время, указанных в Извещении о проведении конкурса, осуществляется открытие доступа к поданным на Электронную площадку заявкам на участие в конкурсе.

12. Требования к описанию предмета конкурса.

12.1. Описание участниками закупки предмета конкурса, в том числе: качества, технических характеристик товара (работ, услуг) и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету договора, указанными в настоящей документации, заполняется участником закупки по форме, установленной (Приложение 6).

12.2. При описании цифровых показателей характеристик товаров (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее».

13. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

13.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников конкурса требованиям установленным конкурсной документацией.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней со дня открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

- 13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в признании участником конкурса (решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе), а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который размещается организатором закупок в ЕИС и на ЭТП в течение 3-х дней с момента подписания.

13.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, участник конкурса не допускается Единой комиссией к участию в конкурсе в случае:

1)	несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией;

2)	несоответствия заявки участника закупки требованиям, установленным в документации, в том числе:

- непредоставления документов и сведений, указанных в документации;

-непредоставления в составе заявки информации, обосновывающей предлагаемую участником закупки цену договора (в случае установления Заказчиком в документации антидемпинговых мер в Документации);

-нарушения требований документации о закупке к содержанию, форме и оформлению заявки;

3)	несоответствия предлагаемой продукции требованиям, установленным в документации о закупке;

4)	несоответствия предложенных участником закупки условий исполнения договора условиям, указанным в документации, в том числе:

- направление предложения, ухудшающего условия выполнения договора, являющегося предметом закупки;

- направление предложения о цене договора, превышающего НМЦ договора, НМЦ единицы товара, услуги, работы;

5)	наличия в предоставленных участником документах недостоверных сведений об участнике закупки или предлагаемой им продукции;

13.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

13.6. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

13.7. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, договор заключается с единственным участником конкурса в порядке, предусмотренном разделом 18 настоящей конкурсной документации.

14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

14.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня публикации протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

14.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

14.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

14.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.6. Заказчик публикует протокол оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) на участие в конкурсе в ЕИС и на ЭТП в течение 3-х дней с момента подписания.

14.7. Договор заключается в порядке, установленном разделом 18 настоящей Документации.

14.8. Любой участник конкурса в течение 3 (трех) дней после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в ЕИС, на Электронной площадке и сайте Заказчика вправе направить Заказчику, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. Такие разъяснения на Электронной площадке и в ЕИС не размещаются.

15.	Основания и последствия признания процедуры закупки несостоявшейся

15.1	Конкурс признается несостоявшейся в следующих случаях:

- на участие в закупке не подано ни одной заявки;

- по результатам рассмотрения  заявок ни один из участников закупки не допущен к участию в закупке;

- по результатам рассмотрения  заявок к участию в закупке допущен один участник;

15.2	В случае если закупка признана несостоявшейся Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки либо провести повторную конкурентную процедуру закупки, либо осуществить закупку у единственного поставщика, либо заключить договор с единственным участником процедуры закупки, признанным комиссией, соответствующим требованиям, установленным документацией о закупке.

16 Основания и последствия выявления обстоятельств, имеющих значение для принятия решения о допуске участника к закупке и заключении договора по результатам закупки

16.1 Заказчик вправе в любое время до завершения процедуры закупки отстранить участника закупки, пересмотреть итоги процедуры закупки, отказаться от заключения договора с участником закупки, отказаться от договора (при наличии такого права в соответствии с законодательством и условиями договора), если будет установлено, что:

- участник закупки не соответствуют установленным извещением или документацией о закупке требованиям к участникам закупки;

- поставляемая продукция не соответствуют установленным извещением или документацией о закупке требованиям;

- участник закупки представил недостоверную информацию о своем соответствии или соответствии поставляемой продукции требованиям, установленным извещением или документацией о закупке к участникам закупки.

17. Антидемпинговые меры

17.1 Антидемпинговые меры применяются Заказчиком в случае, если при проведении процедуры закупки участником закупки предложена цена на 25 и более % ниже начальной максимальной цены договора (цены лота), установленной Заказчиком в документации процедуры закупки (демпинговая цена).

В случае если при проведении процедуры закупки все участники закупки предложили демпинговую цену, антидемпинговые меры к участникам такой закупки не применяются.

17.2. Если участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена, Заказчиком могут применяться одна или несколько антидемпинговых мер:

  - договор может быть заключен только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). Размер обеспечения не может превышать цену договора, предложенную участником, с которым заключается договор.

  - обязанность предоставления таким участником информации, обосновывающей предлагаемую им цену договора, которая может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемой продукции, порядок ценообразования, документы, подтверждающие наличие продукции у участника закупки, смету, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене, в том числе опыт выполнения договоров, аналогичных предмету закупки.

Обоснование цены договора представляется участником закупки, предложившим демпинговую цену, в составе заявки на участие в закупке. В случае невыполнения участником данного требования Заказчик отказывает такому участнику в допуске к участию в закупке. Указанное решение фиксируется в протоколе.

В случае признания участника процедуры закупки уклонившимся от заключения договора, договор с таким участником не заключается. Заказчик вправе направить проект Договора иному участнику закупки, в соответствии с п. 18.5 настоящей Документации.

18. Заключение Договора по результатам проведения конкурса

18.1 Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (итогового протокола).

  - Договор заключается на условиях, указанных в заявке, поданной участником конкурса, с которым заключается Договор, и в конкурсной документации. При заключении Договора цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении конкурса.

  - Договор заключается в редакции, соответствующей редакции проекта договора, приложенного к конкурсной документации, с включением в него условий, которые отсутствовали в проекте договора и в соответствии с требованиями конкурсной документации были предложены участником конкурса, с которым заключается договор.

  - Договор, подписанный Заказчиком, направляется участнику, с которым заключается договор не ранее 10 дней и не позднее 17 дней с момента публикации итогового протокола, посредствам почтовой связи и (или) электронной почтой. Победитель или участник  процедуры закупки, решение о заключении договора с которым принято Единой комиссией не позднее, чем через 20 дней с момента публикации итогового протокола обязан подписать договор и представить Заказчику подписанный договор в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания.

  - В случае если победитель конкурса в срок, указанный в конкурсной документации, не предоставил Заказчику подписанный договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе направить проект Договора участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер. В таком случае Договор заключается на условиях, предложенных участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

  - В случае уклонения участника конкурса от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

  - В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик заключит договор с участником конкурса, который предложил такие же, как победитель условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.

- 19.	Признание участника закупки уклонившимся от заключения договора

19.1 При проведении процедуры закупки в виде конкурса участник закупки признается уклонившимся от заключения договора с Заказчиком в следующих случаях:

1)	участником закупки, с которым заключается договор по результатам проведения процедуры закупки в виде конкурса в адрес Заказчика направлен письменный отказ от заполнения и подписания Договора;

2)	участником закупки, с которым заключается договор по результатам проведения процедуры закупки в виде конкурса в срок, установленный Заказчиком в документации, не предоставлено обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Документацией);

3) участником конкурса с которым заключается договор, в срок, указанный в документации, не предоставлен Заказчику подписанный договор.

19.2 Уклонение от заключения договора влечет в соответствии со ст. 5 Закона № ФЗ-223 включение уклонившегося участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков.

20. Обеспечение исполнения обязательств по договору

20.1. Если в соответствии с Информационной картой электронного конкурса установлено требование обеспечения исполнения договора, такое обеспечение предоставляется Участником конкурса, с которым заключается договор, в порядке и сроки, указанные в Информационной карте.

20.2. Договор может быть заключен с момента предоставления обеспечения исполнения договора.

Информационная карта конкурса в электронной форме

Нижеследующие конкретные условия проведения открытого конкурса в электронной форме – информационная карта открытого конкурса в электронной форме – являются неотъемлемой частью документации  об открытом конкурсе в электронной форме и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в открытом конкурсе  в электронной форме участникам конкурса.

| № п/п | Положения информационной карты конкурса в электронной форме |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика: Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна». - адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32. - контактное лицо по вопросам оформления конкурсной заявки: - тел.: (383) 279-36-89 Лестева Елена Валерьевна - e-mail: 1616@komintern.ru - контактное лицо по вопросам технических требований Макаров Олег Сергеевич -тел.: (383) 278-97-70 Адрес сайта Заказчика: www.нииип-нзик.рф Адрес ЕИС: www.zakupki.gov.ru/223/. Адрес электронной площадки: http://etp.gpb.ru |  |
| Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно статье 4 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |  |  |
| 2 |  | Источник финансирования заказа: Собственные средства заказчика. |
| 3 |  | Способ закупки: Конкурс в электронной форме. |
| 4 |  | Предмет договора с указанием объема выполняемых работ: Ремонт помещений в корпусе № 2 на 2,3 этажах в осях 1/6-А/И, 11/12-Б/В, в соответствии с техническим заданием конкурсной документации (Приложение № 7): -Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе № 2 на 2,3 этажах; -Ремонт сети электроснабжения комнат 306, 311, 313-316, 321, 322 и санузлов на 2-3 этажах в корпусе № 2; -Ремонт санузлов на 2,3 этажах в корпусе № 2; -Ремонт стояков Ст-5-Ст8, Ст27, Ст28 системы отопления в корпусе № 2. |
| 5 |  | Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 |
| 6 |  | Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: «31» мая 2019 г. |
| 7 |  | Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2. |
| 8 |  | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работы, к результатам работы: - В соответствии с техническим заданием конкурсной документации (Приложение № 7). |
| 9 |  | Требования к содержанию документов, входящих в состав конкурса в электронной форме: 1) Заявка заполняется участником конкурса в электронной форме по форме (Приложение 1); 2) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. Все сведения об участнике конкурса должны подтверждаться заполненной Анкетой участника по форме (Приложение 2); 3) копии учредительных документов (для юридических лиц: копия действующего устава в последней редакции (в случае наличия актуальной версии устава в виде единого сводного документа) либо копия устава и всех изменений (дополнений) к уставу (в случае отсутствия актуальной версии устава в виде единого сводного документа); 4) копии свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, созданном до 01.07.2002 года; листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры закупки; 7) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры закупки; 8) копии удостоверений, подтверждающие квалификацию электрогазосварщиков с группой допуска по электробезопасности не ниже 2 до 1000 В с копией удостоверений по пожарно-техническому минимуму, о допуске к работам на высоте 1 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний; 9) копии удостоверений, подтверждающие квалификацию электромонтажников (электромонтеров) с группой допуска по электробезопасности не ниже 3 до 1000 В с копией удостоверений по пожарно-техническому минимуму, о допуске к работам на высоте 1 группы допуска с отметками об очередной проверке знаний; 10) копии удостоверений, подтверждающие квалификацию монтажников по ремонту и монтажу трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с копией удостоверений по пожарно-техническому минимуму, о допуске к работам на высоте 1 группы допуска; 8) копии действующих удостоверений с допуском по электробезопасности не ниже 4 группы до 1000 В с отметкой об очередной проверке знаний, копии удостоверений о проверке знаний по пожарно-техническому минимуму, с допуском к работам на высоте 3 группы допуска на сотрудника ответственного за электрохозяйство на объекте из числа административно-технического персонала. 11) копии удостоверений с отметками об очередной проверке знаний по пожарно-техническому минимуму, допуску к работам на высоте I группы допуска, по электробезопасности II группы допуска до 1000 В на рабочих отделочных профессий (штукатур не ниже 5 разряда, маляр не ниже 4 разряда, плотник не ниже 4 разряда); 12) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры или не ранее внесения изменений в соответствующий реестр в случае, если изменения были внесены позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 13) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), содержащие информацию об участнике закупки, или в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с Законом № 209-ФЗ, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Законом № 209-ФЗ, по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 14) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры с отметкой о предоставлении в налоговый орган либо документом, подтверждающим факт предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган (с учетом сроков сдачи отчетности, предусмотренных Налоговым кодексом РФ); 15) копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированную на дату не ранее чем за 2 месяца до даты размещения извещения о закупке в ЕИС, подписанную и скрепленную печатью налогового органа либо подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа. В случае наличия недоимки по налогам и сборам дополнительно- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, сформированную на дату не ранее чем за 2 месяца до даты размещения извещения о закупке в ЕИС, подписанную и скрепленную печатью налогового органа, либо подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа; 16) копия уведомления налогового органа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее); 17) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на совершение указанных действий; 18) решение об одобрении органами управления юридического лица сделки, либо копию такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством или учредительными документами юридического лица, либо письмо с обоснованием отсутствия необходимости одобрения сделки органами управления юридического лица. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если выпиской из единого государственного реестра юридических лиц подтверждается, что единственный участник общества с ограниченной ответственностью осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества; 19) копия приказа о назначении главного бухгалтера (при наличии должности гл. бухгалтера). В случае, если обязанности главного бухгалтера несет иное лицо (директор и т.д.), предоставляется копия приказа (договора), содержащего ссылку на право подписи бухгалтерских документов данного лица; 20) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) или качественных характеристиках поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг заполняется участником конкурса по форме (Приложение 6). 21) информация, обосновывающей предлагаемую им цену договора, которая может включать в себя смету, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить выполнение работ по предлагаемой цене, в том числе опыт выполнения договоров, аналогичных предмету закупки (Обязанность по предоставлению документов, обосновывающих предлагаемую участником цену договора возникает в случае, указанном в п. 17.1 раздела 17 Документации о проведении конкурса). Отсутствие или неполное представление документов, входящих в состав заявки, указанных в п. 9 Информационной карты конкурса, ведет к отказу в допуске участника конкурса. Все документы направляются Участником закупки в форме электронных документов, подписанных с помощью функционала Электронной торговой площадки электронной подписью уполномоченного лица участника закупки на адрес электронной площадки. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны быть составлены на русском языке и соответствовать требованиям, установленным п. 7.3 раздела 7 Документации о конкурсе. Срок действия заявки, подаваемой участником конкурса 60 дней с момента подачи заявки участником закупки. |
| 10 |  | Требования, предъявляемые к участникам конкурса в электронной форме - участники закупки в электронной форме должны отвечать требованиям, установленным в конкурсной документации в электронной форме; - участник закупки в электронной форме должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации без доли участия иностранного капитала; - к обеспечению выполнения договора Подрядчик вправе привлекать сотрудников, являющихся гражданами Российской Федерации, сотрудники являющиеся гражданами иностранных государств не допускаются; - поставка материалов осуществляется Подрядчиком и за его счет. |
| 11 |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 6 048 474 (шесть миллионов сорок восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 00 копеек. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечение равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика используются цены предложений участников без учета НДС. В случае если участник освобожден от уплаты НДС, указание об этом делается в заявке. Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок. Начальная (максимальная) цена включает в себя: с учетом всех расходов, связанных с работами, налоговую ставку, предусмотренную п. 3 ст. 164 НК РФ, уплата налогов и других обязательных платежей. |
| 112 |  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе: Критерии оценки Заявок на участие в конкурсе: 1. Цена договора - значимость 60%; 2. Квалификация участника конкурса - значимость 40%; Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, признанных соответствующими требованиям конкурсной документации на этапе рассмотрения заявок, производится с использованием ценовых и неценовых критериев на основе бального метода. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: Каi - значимость критерия "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") – 60%; Kci - значимость критерия " квалификация участника конкурса" – 40%; Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок Оценка заявок по критерию «цена договора» Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"), определяется по формуле: Rai=Amaх−AiAmaх×100, где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации; Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора Оценка заявок по критерию «квалификация участника конкурса» Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется согласно указанной ниже «Шкале балльной оценки по квалификации участника Конкурса». Для оценки заявок по критерию "квалификация участника Конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в «Шкале балльной оценки по критерию «квалификации участника Конкурса», составляет 100 баллов. Показатель; Содержание показателя; Максимальный балл. Наличие у участника конкурса опыта выполнения электромонтажных, отделочных работ, работ по торкретированию, ремонта систем отопления, монтажа ПВХ конструкций С1i; Количество договоров, подтверждаемое справкой (Приложение № 3): от 1 до 3 – 10 баллов; от 4 до 7 – 25 баллов; 8 и более – 40 баллов. Не предоставлены документы – 0 баллов; 40. Наличие у сотрудников участника конкурса квалификации в соответствующей области С 2i; Наличие квалифицированных сотрудников участника конкурса в соответствующей области, подтверждаемые справкой (Приложение № 4), а именно: 1. Электрогазосварщик – не менее 2 специалистов – 10 баллов Менее 2 специалистов – 0 баллов. 2.Электромонтажник (электромонтер) – не менее 2 специалистов – 10 баллов Менее 2 специалистов – 0 баллов 3.Монтажники по ремонту и монтажу трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – не менее 2 специалистов – 10 баллов Менее 2 специалиста – 10 баллов 5.Рабочие ремонтных и строительных профессий: штукатур не ниже 5-го разряда не менее 2 человек Менее 2 специалиста – 10 баллов; 50. Наличие сертификатов С 3i; Наличие сертификатов соответствия требованиям ISO 9001-2011 или ISO 9001-2015. Наличие документов – 5 баллов Не предоставлены документы – 0 баллов. Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Наличие документов – 5 баллов Не предоставлены документы – 0 баллов.; 10. Сумма максимальных значений всех показателей:; 100. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участников конкурса», определяется по формуле с учетом нескольких показателей критерия: Rсi = С 1i + С2i + С3i где: Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию (сумма значений всех показателей не должна превышать 100 баллов); С 1i, С2i, С3i – значения в баллах, присуждаемые комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по установленным показателям. Итоговое значение оценки заявки. Итоговое значение оценки заявки участника определяется путем суммирования значений рейтингов*, с учетом принятых коэффициентов значимости для каждого из 2-х критериев: Ki = 0,6** х Rai + 0,4** х Rсi где: Ki - итоговое значение оценки i-ой заявки; Rai - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена договора»; Rсi - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «квалификация участника открытого конкурса». *- Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. ** - Коэффициент значимости критерия рассчитывается как отношение значимости соответствующего критерия (в процентах) к 100 процентам. В соответствии с полученными оценками комиссия проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, получившая максимальную оценку, считается содержащей лучшее предложение об условиях исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. |
| 13 |  | Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме: требуется Обеспечение заявки предоставляется участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств или предоставление банковской гарантии. Порядок внесение обеспечение заявок установлен статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 14 |  | Размер обеспечение заявки: 120 969 (сто двадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 48 копеек. |
| 15 |  | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы работы: в соответствии с Приложением № 8 конкурсной документации |
| 16 |  | Обеспечение исполнения договора: не требуется. |
| 17 |  | Язык заявки – русский |
| 18 |  | Начало срока подачи заявки на участие в конкурсе в электронной форме: Заявки на участие в конкурсе в электронной форме подаются c момента публикации Извещения и документации о проведении процедуры конкурса в единую электронную систему http://etp.gpb.ru. |
| 19 |  | Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в электронном конкурсе: «16» января 2019 г. 12 часов 00 минут (время местное) |
| 20 |  | Дата и время рассмотрения первых частей конкурсных заявок: «21» января 2019 г. 13 час. 00 мин. (время местное) |
| 21 |  | Дата и время рассмотрения вторых частей конкурсных заявок: «24» января 2019 г., 14 час. 00 мин. (время местное) |
| 22 |  | Место рассмотрения заявок участников электронного конкурса: г. Новосибирск, ул. Планетная,32. |
| 23 |  | Дата и время подведения итогов: «28» января 2019 г., 15 час. 00 мин. (время местное) местное) |
| 24 |  | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком, Исполнителем, Подрядчиком: Российский рубль. |
| 25 |  | Договор должен быть подписан сторонами не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола открытого конкурса в электронной форме. Договор в бумажной форме заключается Заказчиком торгов с победителем конкурса вне АС Оператора и в сроки, установленные извещением о конкурсе. Договор, подписанный Заказчиком, направляется участнику, с которым заключается договор не ранее 10 дней и не позднее 17 дней с момента публикации итогового протокола. Победитель или участник процедуры закупки, решение о заключении договора с которым принято Единой комиссией не позднее, чем через 20 дней с момента публикации итогового протокола обязан подписать договор и представить Заказчику подписанный договор в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания. |

Приложение №1 к конкурсной документации

На бланке организации

Дата, исх. номер

Единой комиссии по закупке на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд АО «НПО НИИИП – НЗиК»

- ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ________________________ ДЛЯ НУЖД АО «НПО НИИИП – НЗиК»

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимое к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,

___________________________________________________________________________

(полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________, подачей настоящей заявки сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, изложенных в конкурсной документации.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями  конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по цене  _________________________ (указать общую цену договора цифрами и прописью). В цену договора включены стоимость работ, стоимость средств защиты информации, расходы на страхование, оформление документов, расходы по доставке, транспортировке, командировочные расходы, налоги (включая НДС), сборы, пошлины и другие обязательные платежи.

Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в период, указанный в Извещении о проведении конкурса в объёме, предусмотренном условиями конкурса, согласно конкурсной документации».

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против_______________ (наименование организации — Участника закупки) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год, а также, что отсутствует информация об участнике (о лице, правопреемником которого является участник), а также информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного  исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; отсутствует судимость у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не  применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

7. Настоящим подтверждаем, что нами получено согласие сотрудников на обработку персональных данных.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать с Заказчиком договор на поставку товаров в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в установленный законодательством срок.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя конкурса, а Победитель конкурса  будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы извещены о включении сведений о ___________ (наименование организации - Участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________ (Ф.И.О., телефон работника организации — Участника закупки / ФИО, телефон уполномоченного представителя физического лица – Участника закупки).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

12. Настоящая заявка действует 60 (шестьдесят) дней с момента подачи.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.

14. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.

15.	Банковские реквизиты участника закупки:

ИНН _________________, КПП _______________________, ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Участник закупки / уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер     		_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      	(подпись)

Приложение № 2 к конкурсной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| 1. Полное и сокращенное наименования участника, организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Предыдущие полные и сокращенные наименования участника с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| 3. Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника |  |
| 4. Юридический адрес участника | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Фактический адрес участника | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех сведений, указанных в анкете.

Участник закупки/уполномоченный представитель		_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       			_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      		(подпись)

Приложение № 3  к конкурсной документации

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Участник закупки: ________________________________

| № п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |  |

_________________________________	______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с ‘электромонтажными работами, отделочными работами, работами по торкретированию, ремонт системы отопления, монтаж ПВХ конструкций. Участник должен приложить копии актов выполненных работ КС-2 в состав заявки.

- Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Приложение № 4 к конкурсной документации

Проект

Договор подряда

г. Новосибирск							 «____» __________ 2018г.

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по развитию кооперационных связей Макарова Олега Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 221/18 от «16» ноября 2018 г., с одной стороны и,

________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов на проведение конкурса в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить собственными и/или привлеченными силами ремонт помещений в корпусе № 2 на 2,3 этажах в осях 1/6-А/И, 11/12-Б/В:

-Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе № 2 на 2,3 этажах;

-Ремонт сети электроснабжения комнат 306, 311, 313-316, 321, 322 и санузлов на 2-3 этажах в корпусе № 2;

-Ремонт санузлов на 2,3 этажах в корпусе № 2;

-Ремонт стояков Ст-5-Ст8, Ст27, Ст28 системы отопления в корпусе № 2 по адресу: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78, строительными нормами и правилами и условиями настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную договором цену.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору определяется на основании утвержденной сметной документации и составляет ____________________рублей ____ копеек. Стоимость работ включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика, в том числе стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы по доставке материалов и оборудования на объект, прямые и накладные расходы, включая НДС (18%) ____________ рублей ___ копеек.

2.2. Заказчик производит Подрядчику на расчетный счет оплату в течение 5 (пяти) банковских дней на основании  подписанных справок КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.

2.3. Подрядчик обязуется выставлять Заказчику счет-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня выполнения работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА-ПРИЕМКА

3.1. Начало выполнения работ:  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора

3.2. Окончание выполнения работ: «31» мая 2019 г.

3.3. Сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены по соглашению сторон с подписанием дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан приступить к их приемке в течение 3 (трех) дней.

3.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

3.6. Датой окончания работ и передачи результата выполненных работ и готового Объекта заказчику будет являться дата подписания Акта-приемки выполненных работ, формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах формы КС-3.

3.7. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Заказчик извещает Подрядчика в письменной форме о причинах отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае отсутствия извещения на 11-ый день работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в настоящем договоре в срок указанный в п. 3.2. настоящего договора;

4.1.2. Выполнить работу собственными и/или привлеченными силами;

4.1.3. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику необходимые документы сотрудников, которые будут задействованы в выполнении работ, для прохождения проверки в отделе МВД и получения допуска сотрудников на территорию Заказчика.

4.1.4. Обеспечить выполняемые работы строительными материалами и конструкциями, электротехническим и иным инженерным оборудованием. Все предоставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Предоставить сертификат на право проведения работ по ремонту и защите бетона с использованием профессионального оборудования и строительных материалов, в случае если такое требование установлено производителем данного оборудования и строительных материалов. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии вышеуказанных документов не позднее 3 дней до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, конструкций, оборудования.

4.1.5. График работы еженедельно согласовывать с представителем Заказчика

4.1.6. Работы, связанные с отключением энергосетей и влиянием фактора вредности (демонтажные, сварочные, лакокрасочные работы и т.п.) проводить после окончания работ действующего производства в будние и выходные дни с 17.00 до 22.00 часов.

4.1.7. Предъявлять для промежуточной приемки Заказчиком выполненные работы, скрываемые последующими работами, до закрытия их другими работами с оформлением соответствующих актов.

4.1.8. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе работ, при приемке работ и течении гарантийного срока.

4.1.9. Предупредить Заказчика о возникшей необходимости в превышении объемов работ или в проведении дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией. В случае согласия Заказчика на проведение дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют стоимость и сроки выполнения работ и утверждают сметную документацию. К выполнению дополнительных работ Подрядчик приступает только после подписания сторонами дополнительного соглашения, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.

4.1.10. Уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и сдать выполненные работы Заказчику, направив ему подписанные Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3 в двух экземплярах, а также протоколы комплексных замеров и испытаний, паспорта и сертификаты на оборудование.

4.1.11. Обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту.

4.1.12. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

4.1.13. По окончании работ предоставить технические паспорта и сертификаты соответствия на оборудование и материалы.

4.1.14. Указывать в первичных документах бухгалтерского учета адрес организации, включенный в ЕГРЮЛ

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Приостанавливать либо полностью прекращать исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора, уведомив в письменном виде об этом Заказчика за 5 дней до момента приостановления или прекращения работ.

4.2.2. Требовать от Заказчика возмещения понесенных убытков, выплаты неустойки в случаях предусмотренных настоящим договором или законом.

4.2.3. Беспрепятственно вывезти с Объекта в случае расторжения настоящего договора все принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передать по акту Подрядчику подготовленный для выполнения работ Объект, согласно письменных рекомендаций Подрядчика и обеспечить беспрепятственный доступ на объект, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

5.1.2. Своевременно осуществлять оплату по настоящему договору.

5.1.3. На период производства работ обеспечить Подрядчика на территории объекта бытовыми помещениями и местами для складирования материалов.

5.1.4. Своевременно извещать Подрядчика о ставших ему известных обстоятельствах, затрудняющих производство работ и принимать совместно с ним все необходимые меры для выполнения обязательств

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Отказаться от настоящего договора, предупредив об этом Подрядчика за 5 (пять) дней в письменной форме, оплатив фактически выполненные работы и возместив Подрядчику расходы, понесенные в связи с исполнением настоящего договора до момента получения уведомления о расторжении договора.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года.

6.2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, которые не могут превышать более 15 (пятнадцати) рабочих дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. Экспертиза в указанном случае оплачивается за счет Подрядчика. Заказчик, оплативший проведение экспертизы, вправе взыскать с Подрядчика расходы на ее проведение.

6.5. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков.

6.6. Если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом изделии и/или его составной части в результате выполненных работ, в том числе в отношении товарных знаков, Подрядчик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Подрядчик не освобождается от обязанности поставить оборудование, свободное от прав и/или требований третьих лиц.

6.7. Подрядчик, в случае применения к Заказчику мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в работе, выполненной Заказчику, возместит Заказчику понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Заказчиком третьим лицам.

6.8. Подрядчик гарантирует, что все сведения о Подрядчике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора и будут оставаться достоверными в дальнейшем. Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности сведений о Подрядчике, он обязуется в месячный срок с даты появления такой записи внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между Подрядчиком и Заказчиком, включая споры относящиеся к толкованию или исполнению настоящего договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение или неисполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

8.3. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик несет ответственность в виде неустойки в размере 1% от стоимости указанной в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 20 дней  со дня выявления нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.6. Указанные штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: стихийные бедствия, забастовки, массовые беспорядки и т.д.

8.8. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, которые тот понесет вследствие нарушения Подрядчиком установленных договором гарантий или налогового законодательства. Подрядчик возмещает Заказчику суммы доначисленного НДС, если налоговый орган откажет Заказчик в вычетах по сделкам с Подрядчиком. подрядчик возмещает пени и штрафы, начисленные на указанный НДС.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

9.1.1. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.1.2. В случае невыполнения Подрядчиком п. 4.1.3. настоящего Договора;

9.1.3. Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ.

9.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

9.2.1. При неоднократной задержке расчетов за выполненные работы Заказчиком.

9.3. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п. 9.2., незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, а также стоимость материалов и конструкций, приобретенных Подрядчиком за свой счет для производства работ и переданных Заказчику, за исключением материалов, ведущих к снижению качества работ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Хранение материалов, оборудования необходимых для производства работ должно осуществляться в границах производства работ.

Объем материалов, оборудования подлежащих хранению не должен превышать недельной потребности для производства работ.

10.2. Ввоз материалов на объект должен осуществляться ежедневно с 09:00 часов до 10:00 часов.

10.3. Вывоз строительного мусора ежедневно с 16:00 часов до 17:00 часов

10.4. В случае обоснованной технологической необходимости и после предварительного письменного согласия с заказчиком, без потери качества, возможно изменять технологию производства работ, материалов.

10.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.7. Во всем, остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные  цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. При  выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных действующих нормативных правовых актов».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _____________/_______________/ м.п. | АО «НПО НИИИП-НЗиК» 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 ИНН 5401199015/КПП 540101001 р/с 40702810244020003415 Сибирском банке ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641 БИК 045004641 Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей ________________ /О.С. Макаров/ м.п. |

Приложение  № 5 к конкурсной документации

## ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Кому:________________________________

№_____________

«___»____________2018 г.

Запрос на разъяснение положений конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации

Извещение № ______ от «____» _____________ 2018 г. на право заключения договора на выполнение работ _______________________________________________

(Предмет открытого конкурса в электронной форме)

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

| Участник закупки (уполномоченный представитель) | ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) |
| --- | --- |
|  | М.П. |

Приложение № 6 к конкурсной документации

Дата, исх. Номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на _______________________________________________________________________________

(указать название и номер лота)

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение работ, указанных в конкурсной документации, в том числе условия и порядок проведения настоящего открытого конкурса в электронной форме, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы________________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника закупки)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника закупки – юридического лица, Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсом документации и на условиях, указанных в конкурсной документации и нашим предложением:

Наименование и описание выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Наименование основных материалов, оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Подтверждение требований Заказчика к выполняемым работам.

Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.

Приложение  № 7 к конкурсной документации

Техническое задание

| Виды работ: Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе №2 на 2, 3 этажах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 |  |  |  |
| I. |  |  |  |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
|  | Комната 316, площадь 21,9 м2, высота 4,1 м |  |  |
|  | Двери |  |  |
| 1 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,16 |
| 2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,16 |
| 4 | Дверь полнотелая, из наборного массива сосны, облицована натуральным шпоном сосны, цвет " орех",с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный | шт | 1 |
| 5 | Установка гарнитуры - упор дверной | шт | 1 |
| 6 | Упор дверной половой, высотой не менее 70мм | шт | 1 |
|  | Стены |  |  |
| 7 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 67,6 |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 67,6 |
| 9 | Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения. Плотность около 1,0кг/дм3, время высыхания 2-4часа, расход 0.1-0,2 л/м3 | л | 8,8 |
| 10 | Шпатлевка стен на 2 раза | м2 | 67,6 |
| 11 | Оклейка флизелиновыми обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | м2 | 67,6 |
| 13 | Окраска стен, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 67,6 |
| 14 | Краска-колер, акрилатная на водной основе, RAL 8025 | кг | 21,6 |
| 15 | Установка уголков ПВХ по откасам двери | м | 11 |
| 17 | Установка уголков ПВХ на клее (перфорированных) | м | 20 |
| 19 | Устройство отбойной доски | м | 18 |
| 20 | Доска отбойная (ЛДСП 200 х 16мм) с кромкой, заглушками, цвет орех таволато | м | 18,18 |
| 21 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 19 |
|  | Полы. Двойной пол |  |  |
| 22 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 18 |
| 23 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 21,9 |
| 24 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя | м2 | 21,9 |
| 25 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 21,9 |
| 26 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 21,9 |
| 27 | Выемка шлака | м3 | 4,38 |
| 28 | Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления) | т | 3,066 |
| 29 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | м2 | 21,9 |
| 30 | Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного) | м3 | 4,38 |
| 31 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | м2 | 21,9 |
| 32 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 28, I сорта, сухая | м3 | 0,6307 |
| 33 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 21,9 |
| 34 | Шпатлевка пола | м2 | 7 |
| 35 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций | м2 | 146,9 |
| 36 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 21,9 |
| 37 | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 22,34 |
| 38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 18 |
| 39 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |
|  | Комната 315 |  |  |
|  | Двери |  |  |
| 40 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,16 |
| 41 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 42 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,16 |
| 43 | Дверь полнотелая, из наборного массива сосны, облицована натуральным шпоном сосны, цвет " орех",с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный | шт | 1 |
| 44 | Установка гарнитуры - упор дверной | шт | 1 |
| 45 | Упор дверной половой, высотой не менее 70мм | шт | 1 |
|  | Стены |  |  |
| 46 | Устройство откосов из ГКЛ 12,5мм | м2 | 2 |
| 47 | Оклейка флизелиновыми обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 2 |
| 48 | Окраска стен, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 2 |
| 49 | Краска-колер, акрилатная на водной основе, RAL 8025 | кг | 0,6 |
| 50 | Установка уголков ПВХ по откасам двери | м | 11 |
|  | Комната 314, площадь 12,9 м2, высота 4,1 м |  |  |
|  | Двери |  |  |
| 51 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,16 |
| 52 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 53 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,16 |
| 54 | Дверь полнотелая, из наборного массива сосны, облицована натуральным шпоном сосны, цвет " орех",с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный | шт | 1 |
| 55 | Установка гарнитуры - упор дверной | шт | 1 |
| 56 | Упор дверной половой, высотой не менее 70мм | шт | 1 |
|  | Стены |  |  |
| 57 | Устройство откосов из ГКЛ 12,5мм | м2 | 2 |
| 58 | Оклейка флизелиновыми обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 2 |
| 59 | Окраска стен, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 55 |
| 60 | Краска-колер, акрилатная на водной основе, RAL 8025 | кг | 17,6 |
| 61 | Установка уголков ПВХ по откасам двери | м | 11 |
| 62 | Устройство отбойной доски | м | 13 |
| 63 | Доска отбойная (ЛДСП 200 х 16мм) с кромкой, заглушками, цвет орех таволато | м | 13,13 |
| 64 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 15 |
|  | Полы |  |  |
| 65 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 15 |
| 66 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 15 |
| 67 | Укладка металлического накладного профиля (порога) шириной 60мм | м | 0,9 |
|  | Комната 319, площадь 24,0 м2, высота 4,1 м |  |  |
|  | Двери |  |  |
| 68 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,16 |
| 69 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 70 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,16 |
| 71 | Дверь полнотелая, из наборного массива сосны, облицована натуральным шпоном сосны, цвет " орех",с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный | шт | 1 |
| 72 | Установка гарнитуры - упор дверной | шт | 1 |
| 73 | Упор дверной половой, высотой не менее 70мм | шт | 1 |
|  | Стены |  |  |
| 74 | Устройство откосов из ГКЛ 12,5мм | м2 | 2 |
| 75 | Оклейка флизелиновыми обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 2 |
| 76 | Окраска стен, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 2 |
| 77 | Краска-колер, акрилатная на водной основе, RAL 8025 | кг | 0,6 |
| 78 | Установка уголков ПВХ по откасам двери | м | 11 |
| 79 | Устройство короба из панелей ПВХ (ширина 500мм) белого цвета | м2 | 2 |
|  | Потолок |  |  |
| 80 | Разборка подвесных потолков | м2 | 5 |
| 81 | Устройство: подвесных потолков ранее демонтированных | м2 | 5 |
| 82 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 5 |
|  | Полы |  |  |
| 83 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 19 |
| 84 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 19 |
| 85 | Укладка металлического накладного профиля (порога) , 60мм | м | 0,9 |
|  | Комната 320, площадь 14,5 м2, высота 4,1 м |  |  |
|  | Двери |  |  |
| 86 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,16 |
| 87 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 88 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,16 |
| 89 | Дверь полнотелая, из наборного массива сосны, облицована натуральным шпоном сосны, цвет " орех",с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный | шт | 1 |
| 90 | Установка гарнитуры - упор дверной | шт | 1 |
| 91 | Упор дверной половой, высотой не менее 70мм | шт | 1 |
|  | Стены |  |  |
| 92 | Устройство откосов из ГКЛ 12,5мм | м2 | 2 |
| 93 | Оклейка флизелиновыми обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 2 |
| 94 | Окраска стен, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 62 |
| 95 | Краска-колер, акрилатная на водной основе, RAL 8025 | кг | 19,8 |
| 96 | Установка уголков ПВХ по откасам двери | м | 11 |
| 97 | Устройство короба из панелей ПВХ (ширина 500мм) белого цвета | м2 | 2 |
| 98 | Устройство отбойной доски | м | 1 |
| 99 | Доска отбойная (ЛДСП 200 х 16мм) с кромкой, заглушками, цвет орех таволато | м | 10,1 |
| 100 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 15 |
|  | Потолок |  |  |
| 101 | Разборка подвесных потолков | м2 | 5 |
| 102 | Устройство: подвесных потолков ранее демонтированных | м2 | 5 |
|  | Полы |  |  |
| 103 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 15 |
| 104 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 15 |
| 105 | Укладка металлического накладного профиля (порога), 60мм | м | 0,9 |
|  | Комната 313, площадь 29,1 м2, высота 4,1 м |  |  |
|  | Окна |  |  |
| 106 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | м2 | 0,7 |
| 107 | Снятие подоконных досок: пластиковых | м2 | 0,75 |
| 108 | Разборка облицовки оконных откосов (сэндвич) | м2 | 3,5 |
| 109 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 110 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 3,92 |
| 111 | Оконный блок - ПВХ трехстворчатый из пятикамерного профиля с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 3,92 |
| 112 | Установка подоконных досок из ПВХ: 600мм: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 3 |
| 113 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 8,4 |
| 114 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | 8,82 |
| 115 | Клей-герметик для уплотнения и герметизации швов, 200г | шт | 4 |
| 116 | Установка уголков ПВХ на клее, белые | м | 28 |
| 117 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,42 |
|  | Двери |  |  |
| 118 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,16 |
| 119 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 120 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,16 |
| 121 | Дверь полнотелая, из наборного массива сосны, облицована натуральным шпоном сосны, цвет " орех",с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный | шт | 1 |
| 122 | Установка гарнитуры - упор дверной | 10 шт | 1 |
| 123 | Упор дверной половой, высотой не менее 70мм | шт | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 124 | Очистка от краски и набела | м2 | 29,1 |
| 125 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 29,1 |
| 126 | Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения. Плотность около 1,0кг/дм3, время высыхания 2-4часа, расход 0.1-0,2 л/м3; л | л | 3,8 |
| 127 | Разборка подвесных потолков | м2 | 29 |
| 128 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 29,1 |
| 129 | Зашивка балок ГКЛ 12.5мм | м2 | 7,2 |
| 130 | Шпатлевка балок | м2 | 7,2 |
| 131 | Оклейка флизелиновыми обоями потолков | м2 | 7,2 |
| 132 | Окраска потолка, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 7,2 |
| 133 | Краска-колер, акрилатная на водной основе | кг | 2,3 |
| 134 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 29,1 |
|  | Стены |  |  |
| 135 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных | м2 | 41 |
| 136 | Разборка обшивки из дранки с двух сторон | м2 | 41 |
| 137 | Разборка каркаса деревянных стен | м2 | 20,5 |
| 138 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами 12,5мм, в два слоя | м2 | 80,3 |
| 139 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 80,3 |
| 140 | Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения. Плотность около 1,0кг/дм3, время высыхания 2-4часа, расход 0.1-0,2 л/м3; л | л | 10,4 |
| 141 | Шпатлевка стен | м2 | 80,3 |
| 142 | Оклейка флизелиновыми обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 80,3 |
| 143 | Окраска стен, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 80,3 |
| 144 | Краска-колер, акрилатная на водной основе, RAL 8025 | кг | 25,7 |
| 145 | Установка уголков ПВХ по откасам двери | м | 11 |
| 146 | Установка уголков ПВХ на клее (перфорированных) | м | 21 |
| 147 | Устройство отбойной доски | м | 17,5 |
| 148 | Доска отбойная (ЛДСП 200 х 16мм) с кромкой, заглушками, цвет орех таволато | м | 17,68 |
|  | Полы |  |  |
| 149 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 28 |
| 150 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 29,1 |
| 151 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя | м2 | 29,1 |
| 152 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 29,1 |
| 153 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 29,1 |
| 154 | Выемка шлака | м3 | 5,82 |
| 155 | Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления) | т | 4,074 |
| 156 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | м2 | 29,1 |
| 157 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 | м3 | 0,0407 |
| 158 | Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного) | м3 | 5,82 |
| 159 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | м2 | 29,1 |
| 160 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 28, I сорта, сухие | м3 | 0,8381 |
| 161 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 29,1 |
| 162 | Шпатлевка пола | м2 | 9,3 |
| 163 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций | м2 | 195 |
| 164 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 29,1 |
| 165 | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 29,68 |
| 166 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 20 |
| 167 | Укладка металлического накладного профиля (порога), 60мм | м | 0,9 |
|  | Комната 311, площадь 40,7 м2, высота 4,1 м |  |  |
|  | Окна |  |  |
| 168 | Снятие подоконных досок: пластиковых | м2 | 1,5 |
| 169 | Разборка облицовки оконных откосов (сэндвич) | м2 | 7 |
| 170 | Установка подоконных досок из ПВХ, 600мм: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 3 |
| 171 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 8,4 |
| 172 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | 8,82 |
| 173 | Клей-герметик для уплотнения и герметизации швов, 200г | шт | 4 |
| 174 | Установка уголков ПВХ на клее, белых | м | 42 |
|  | Двери |  |  |
| 175 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,16 |
| 176 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 177 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,16 |
| 178 | Дверь полнотелая, из наборного массива сосны, облицована натуральным шпоном сосны, цвет " орех",с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный | шт | 1 |
| 179 | Установка гарнитуры - упор дверной | шт | 1 |
| 180 | Упор дверной половой, высотой не менее 70мм | шт | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 181 | Очистка от краски и набела | м2 | 40,7 |
| 182 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 40,7 |
| 183 | Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения. Плотность около 1,0кг/дм3, время высыхания 2-4часа, расход 0.1-0,2 л/м3; л | л | 5,3 |
| 184 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 40,7 |
| 185 | Зашивка балок ГКЛ 12.5мм | м2 | 12 |
| 186 | Шпатлевка балок | м2 | 12 |
| 187 | Оклейка флизелиновыми обоями потолков | м2 | 12 |
| 188 | Окраска потолка, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 12 |
| 189 | Краска-колер, акрилатная на водной основе | кг | 3,8 |
| 190 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 40,7 |
|  | Стены |  |  |
| 191 | Демонтаж встроенной мебели из деревянного каркаса и листов ДСП (глубина 500мм) | м2 | 8,1 |
| 192 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами 12,5мм в два слоя | м2 | 119 |
| 193 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 119 |
| 194 | Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения. Плотность около 1,0кг/дм3, время высыхания 2-4часа, расход 0.1-0,2 л/м3; л | л | 15,5 |
| 195 | Шпатлевка стен | м2 | 119 |
| 196 | Оклейка флизелиновыми обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 119 |
| 197 | Окраска стен, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 119 |
| 198 | Краска-колер, акрилатная на водной основе, RAL 8025 | кг | 38,1 |
| 199 | Установка уголков ПВХ по откасам двери | м | 6 |
| 200 | Установка уголков ПВХ на клее (перфорированных) | м | 40 |
| 201 | Устройство отбойной доски | м | 26 |
| 202 | Доска отбойная (ЛДСП 200 х 16мм) с кромкой, заглушками, цвет орех таволато | м | 26,26 |
|  | Полы |  |  |
| 203 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 19 |
| 204 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 40,7 |
| 205 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 40,7 |
| 206 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 40,7 |
| 207 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 40,7 |
| 208 | Выемка шлака | м3 | 8,14 |
| 209 | Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления) | т | 5,698 |
| 210 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | м2 | 40,7 |
| 211 | Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного) | м3 | 8,14 |
| 212 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | м2 | 40,7 |
| 213 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 28, I сорта, сухие | м3 | 1,172 |
| 214 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 40,7 |
| 215 | Шпатлевка пола | м2 | 13 |
| 216 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций | м2 | 273 |
| 217 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 40,7 |
| 218 | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 41,51 |
| 219 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 24 |
| 220 | Укладка металлического накладного профиля (порога), 60мм | м | 0,9 |
|  | Комната 306, площадь 47,1 м2, высота 4,1 м |  |  |
|  | Окна |  |  |
| 221 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | м2 | 2,1 |
| 222 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 3 |
| 223 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 11,76 |
| 224 | Оконный блок - ПВХ трехстворчатый из пятикамерного профиля с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 11,76 |
| 225 | Установка подоконных досок из ПВХ 600мм: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 4,2 |
| 226 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 12,6 |
| 227 | Клей-герметик для уплотнения и герметизации швов, 200г | шт | 12 |
| 228 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 42 |
| 229 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 1,26 |
|  | Двери |  |  |
| 230 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0,75 |
| 231 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,032 |
| 232 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,5 |
| 233 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,76 |
| 234 | Дверь полнотелая, из наборного массива сосны, облицована натуральным шпоном сосны, цвет " орех",с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный | шт | 1 |
| 235 | Дверной блок царгового типа облицованный ПП пленкой. С замком, с устройством наличника, замок с нажимной ручкой, бесшумный 2,0х0,8м | шт | 1 |
| 236 | Установка гарнитуры - упор дверной | шт | 2 |
| 237 | Упор дверной половой, высотой не менее 70мм | шт | 2 |
|  | Потолок |  |  |
| 238 | Очистка от краски и набела | м2 | 47,1 |
| 239 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 47,1 |
| 240 | Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения. Плотность около 1,0кг/дм3, время высыхания 2-4часа, расход 0.1-0,2 л/м3; л | л | 6,1 |
| 241 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 47,1 |
| 242 | Зашивка балок ГКЛ 12,5мм | м2 | 14,4 |
| 243 | Шпатлевка балок | м2 | 14,4 |
| 244 | Оклейка флизелиновые обоями потолков | м2 | 14,4 |
| 245 | Окраска потолка, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 14,4 |
| 246 | Краска-колер, акрилатная на водной основе | кг | 4,6 |
| 247 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 47,1 |
|  | Стены |  |  |
| 248 | Демонтаж встроенной мебели из деревянного каркаса и листов ДСП (глубина 500мм) | м2 | 19,25 |
| 249 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ 12,5мм) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 20,5 |
| 250 | Устройство короба из панелей ПВХ (ширина 500мм) | м2 | 2 |
| 251 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами ( 12,5мм) в два слоя | м2 | 109,2 |
| 252 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 150,2 |
| 253 | Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения. Плотность около 1,0кг/дм3, время высыхания 2-4часа, расход 0.1-0,2 л/м3; л | л | 19,5 |
| 254 | Шпатлевка стен | м2 | 150,2 |
| 255 | Оклейка флизелиновыми обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 150,2 |
| 256 | Окраска стен, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 150,2 |
| 257 | Краска-колер, акрилатная на водной основе, RAL 8025 | кг | 48,1 |
| 258 | Установка уголков ПВХ по откасам двери | м | 11 |
| 259 | Установка уголков ПВХ на клее (перфорированных) | м | 42 |
| 260 | Устройство отбойной доски | м | 13 |
| 261 | Доска отбойная (ЛДСП 200 х 16мм) с кромкой, заглушками, цвет орех таволато | м | 13,13 |
|  | Полы |  |  |
| 262 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 20 |
| 263 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 47,1 |
| 264 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя | м2 | 47,1 |
| 265 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 47,1 |
| 266 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 47,1 |
| 267 | Выемка шлака | м3 | 9,42 |
| 268 | Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления) | т | 6,594 |
| 269 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | м2 | 47,1 |
| 270 | Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного) | м3 | 9,42 |
| 271 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 28мм, I сорта, сухие | м3 | 1,356 |
| 272 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 47,1 |
| 273 | Шпатлевка пола | м2 | 15 |
| 274 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций | м2 | 316 |
| 275 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 47,1 |
| 276 | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 48,04 |
| 277 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 35,5 |
| 278 | Укладка металлического накладного профиля (порога), 60мм | м | 0,9 |
|  | Комната 322, площадь 25,0 м2, высота 4,1 м |  |  |
|  | Окна |  |  |
| 279 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | м2 | 0,7 |
| 280 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 281 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 3,92 |
| 282 | Оконный блок - ПВХ трехстворчатый из пятикамерного профиля с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 3,92 |
| 283 | Установка подоконных досок из ПВХ 600мм: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 1,4 |
| 284 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 4,2 |
| 285 | Клей-герметик для уплотнения и герметизации швов, 200г | шт | 2 |
| 286 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 14 |
| 287 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,42 |
|  | Двери |  |  |
| 288 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,16 |
| 289 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 290 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,16 |
| 291 | Дверь полнотелая, из наборного массива сосны, облицована натуральным шпоном сосны, цвет " орех",с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный | шт | 1 |
| 292 | Установка гарнитуры - упор дверной | шт | 1 |
| 293 | Упор дверной половой, высотой не менее 70мм | шт | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 294 | Очистка от краски и набела | м2 | 25 |
| 295 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 25 |
| 296 | Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения. Плотность около 1,0кг/дм3, время высыхания 2-4часа, расход 0.1-0,2 л/м3; л | л | 3,3 |
| 297 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 17 |
| 298 | Зашивка балок ГКЛ 12,5мм | м2 | 12,2 |
| 299 | Шпатлевка балок | м2 | 12,2 |
| 300 | Оклейка флизелиновыми обоями потолков | м2 | 12,2 |
| 301 | Окраска потолка, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 12,2 |
| 302 | Краска-колер, акрилатная на водной основе | кг | 3,9 |
| 303 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 25 |
|  | Стены |  |  |
| 304 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ 12,5мм ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 28,7 |
| 305 | Негорючий тепло-, звукоизоляционный прошивной мат из минеральной ваты, в основе которого лежит базальтовое волокно. Покрытый гальванизированной, стальной или оцинкованной сеткой, прошитый металлической проволокой. Толщиной 100мм, размер: 3000х1200х50. Сжимаемость не более 15%, упругость не менее 90%, влажность по массе не более 0,5%, плотность 90-110кг/м3, коэф-т уплотнения 1,2, теплопроводность 0,036 Вт/м*К, размер: 3000х1200х50 | м3 | 2,956 |
| 306 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами ( 12,5мм) в два слоя | м2 | 54 |
| 307 | Шпатлевка стен | м2 | 82,7 |
| 308 | Оклейка флизелиновыми обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 82,7 |
| 309 | Окраска стен, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 82,7 |
| 310 | Краска-колер, акрилатная на водной основе, RAL 8025 | кг | 26,5 |
| 311 | Установка уголков ПВХ по откасам двери | м | 11 |
| 312 | Установка уголков ПВХ на клее (перфорированных) | м | 26 |
| 313 | Устройство отбойной доски | м | 20 |
| 314 | Доска отбойная (ЛДСП 200 х 16мм) с кромкой, заглушками, цвет орех таволато | м | 20,2 |
|  | Полы |  |  |
| 315 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 13 |
| 316 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 25 |
| 317 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя | м2 | 25 |
| 318 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 25 |
| 319 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 25 |
| 320 | Выемка шлака | м3 | 5 |
| 321 | Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления) | т | 3,5 |
| 322 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | м2 | 25 |
| 323 | Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного) | м3 | 5 |
| 324 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | м2 | 25 |
| 325 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 28мм, I сорта, сухие | м3 | 0,72 |
| 326 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 25 |
| 327 | Шпатлевка пола | м2 | 8 |
| 328 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций | м2 | 168 |
| 329 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 25 |
| 330 | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 25,5 |
| 331 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 20 |
| 332 | Укладка металлического накладного профиля (порога), 60мм | м | 0,9 |
|  | Комната 321, площадь 62,4 м2, высота 4,1 м |  |  |
|  | Окна |  |  |
| 333 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | м2 | 2,1 |
| 334 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 3 |
| 335 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 11,76 |
| 336 | Оконный блок - ПВХ трехстворчатый из пятикамерного профиля с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 11,76 |
| 337 | Установка подоконных досок из ПВХ 600мм : в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 4,2 |
| 338 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 12,6 |
| 339 | Клей-герметик для уплотнения и герметизации швов, 200г | шт | 12 |
| 340 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 42 |
| 341 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 1,26 |
|  | Двери |  |  |
| 342 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0,75 |
| 343 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,032 |
| 344 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,5 |
| 345 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,76 |
| 346 | Дверь полнотелая, из наборного массива сосны, облицована натуральным шпоном сосны, цвет " орех",с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный | шт | 1 |
| 347 | Дверной блок царгового типа облицованный ПП пленкой. С замком, с устройством наличника, замок с нажимной ручкой, бесшумный 2,0х0,8м | шт | 1 |
| 348 | Установка гарнитуры - упор дверной | шт | 2 |
| 349 | Упор дверной половой, высотой не менее 70мм | шт | 2 |
|  | Потолок |  |  |
| 350 | Очистка от краски и набела | м2 | 62,4 |
| 351 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 62,4 |
| 352 | Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения. Плотность около 1,0кг/дм3, время высыхания 2-4часа, расход 0.1-0,2 л/м3; л | л | 8,1 |
| 353 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 62,4 |
| 354 | Зашивка балок ГКЛ 12,5мм | м2 | 7,2 |
| 355 | Шпатлевка балок | м2 | 7,2 |
| 356 | Оклейка флизелиновыми обоями потолков | м2 | 7,2 |
| 357 | Окраска потолка, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 7,2 |
| 358 | Краска-колер, акрилатная на водной основе | кг | 2,3 |
| 359 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 62,4 |
|  | Стены |  |  |
| 360 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ 12,5мм) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 28,7 |
| 361 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами (12,5мм) в два слоя | м2 | 42,7 |
| 362 | Шпатлевка стен | м2 | 42,7 |
| 363 | Оклейка флизелиновыми обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 42,7 |
| 364 | Окраска стен, оклееных обоями, красками за 2 раза | м2 | 42,7 |
| 365 | Краска-колер, акрилатная на водной основе, RAL 8025 | кг | 13,7 |
| 366 | Установка уголков ПВХ по откасам двери | м | 11 |
| 367 | Установка уголков ПВХ на клее (перфорированных) | м | 11 |
| 368 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами (12,5мм) в один слой | м2 | 125 |
| 369 | Облицовка стен декоративными панелями на основе ГКЛ, облицованными полипропиленовой пленкой; группа горючести Г1 — слабогорючие по ГОСТ 30244-94; группа воспломеняемости В1 — трудновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования Д1 — с малой дымообразовывающей способностью по ГОСТ 12.1.044-89; показатель токсичности Т1 — малоопасные по ГОСТ 12.1.044-89; Класс пожароопасности строительных материалов КМ1. Размер 3000х1200х12,5 мм (А) | м2 | 115 |
| 371 | Соединительный алюминиевый профиль RAL 9006 / F - профиль | м.п. | 75 |
| 372 | Соединительный алюминиевый профиль RAL 9006 с заглушкой | м.п. | 153 |
|  | Полы |  |  |
| 373 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 26,5 |
| 374 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 62,4 |
| 375 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя | м2 | 62,4 |
| 376 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 62,4 |
| 377 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 62,4 |
| 378 | Выемка шлака | м3 | 12,48 |
| 379 | Затаривание строительного шлака в мешки (для последующего восстановления) | т | 8,736 |
| 380 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | м2 | 64 |
| 381 | Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее разобранного) | м3 | 12,48 |
| 382 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | м2 | 64 |
| 383 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 28мм, I сорта, сухие | м3 | 1,843 |
| 384 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 64 |
| 385 | Шпатлевка пола | м2 | 20,4 |
| 386 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций | м2 | 429 |
| 387 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 62,4 |
| 388 | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 63,65 |
| 389 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 28,2 |
| 390 | Укладка металлического накладного профиля (порога), 60мм | м | 1,8 |
|  | Отделочные работы при замене стояков на 2-ом этаже |  |  |
|  | Стояки |  |  |
| 391 | Разборка подвесных потолков | м2 | 25 |
| 392 | Устройство: подвесных потолков ранее демонтированных | м2 | 25 |
| 393 | Разборка облицовки оконных откосов (ПВХ) | м2 | 14 |
| 394 | Устройство короба из панелей ПВХ | м2 | 10,25 |
| 395 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 25 |
|  | Отделочные работы при замене стояков на 1-ом и 4-ом этажах |  |  |
|  | Стояки |  |  |
| 396 | Разборка подвесных потолков | м2 | 30 |
| 397 | Устройство: подвесных потолков ранее демонтированных | м2 | 30 |
| 398 | Разборка облицовки оконных откосов (ПВХ) | м2 | 20 |
| 399 | Устройство короба из панелей ПВХ | м2 | 12,3 |
| 400 | Разборка обшивки стен из ГКЛ, панелей ПВХ | м2 | 12,3 |
| 401 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 30 |
|  | Санузел женский и мужской, 2 и 3 этажи |  |  |
|  | Двери |  |  |
| 402 | Снятие дверных полотен | м2 | 8,64 |
| 403 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 4 |
| 404 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 14,68 |
| 405 | Дверь полнотелая, из наборного массива сосны, облицована натуральным шпоном сосны, цвет " орех",с наличником, замок с нажимной ручкой, бесшумный | шт | 4 |
| 406 | Дверной блок царгового типа облицованный ПП пленкой. С замком, с устройством наличника, замок с нажимной ручкой, бесшумный 2,0х0,8м | шт | 4 |
| 407 | Устройство сантехнических дверей с замком и ручкой (2,1х0,8), из ЛДСП в существующие проемы дверные | м2 | 13,44 |
|  | Потолок |  |  |
| 408 | Разборка подвесных потолков | м2 | 40 |
| 409 | Устройство: подвесных потолков ранее демонтированных | м2 | 40 |
| 410 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 40 |
|  | Торкретирование |  |  |
| 411 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 7 |
| 412 | Огрунтовка металлических решетчатых поверхностей ручным способом (защита от коррозии) | м2 | 7 |
| 413 | Минеральное антикоррозионное покрытие арматуры на цементном вяжущем, двухкомпонентное, испытано и допущено в соответствии с нормам ZTV-ING, TL/TP SPCC, с допуском на применение в системе с Nafufill GTS и Nafufill GTS-HS, сертифицирована по EN 1504 часть 7 | кг | 16,1 |
| 414 | Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора способом сухого торкретирования(SPCC) | м2 | 7 |
| 415 | Однокомпонентный, модифицированный полимерами цементный раствор для сухого торкретирования (SPCC) с высокой стойкостью к процессу карбонизации и антигололедным солям, незначительной усадкой, низким модулем упругости, непроницаемый для хлоридов, с высокая скорость набора прочности, с очень хорошей адгезией к бетону, испытан и соответствует нормам ZTV-ING часть 3 раздел 4, класс материала по горючести А1 – негорючий, в соответствии с DIN 4102-1, класс R4 по EN 1504 часть 3 | кг | 175 |
| 416 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 7 |
| 417 | Мелкозернистая шпаклевка для выравнивания бетонных поверхностей: однокомпонентная, модифицированная полимерами, с нанесением вручную и набрызгом, высокая водоудерживающая способность, стойкая к воздействию изморози и процессу замораживания-оттаивания, испытана и допущена в соответствии с нормам ZTV-ING TL/TP ВЕ PCC и TL/TP OS, класс R2 по EN 1504 часть 3 | кг | 17,5 |
| 418 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей ручным способом, первый слой( защита от коррозии) | м2 | 7 |
| 419 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей ручным способом, последующий слой (защита от коррозии) | м2 | 7 |
| 420 | Готовая к применению грунтовка на основе водной дисперсии сополимеров: после высыхания - прозрачная, образует пленку, укрепляет основание, паропроницаемая, водоотталкивающая, стойкая к климатическим воздействиям, ультрафиолету и щелочным основаниям, наносится кистью, валиком и распылением, сертифицирована по EN 1504, часть 2 | кг | 1,05 |
|  | Стены |  |  |
| 421 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 50 |
| 422 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 50 |
| 423 | Грунтовка адгезионная ,для внутренних работ, повышающая адгезию гладкой поверхности под гипсовую штукатурку, низкий расход, для ручного и механизированного нанесения, минимальное присутствие запаха, низкая осаждаемость кварцевого наполнителя. Щелочестойкая. Расход: 0,23 кг/м2; время высыхания: 12 часов; | кг | 6,5 |
| 424 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону, керамической плиткой 200х300 | м2 | 68 |
| 425 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами (12,5мм) в один слой | м2 | 9,2 |
|  | Очистка помещения от мусора |  |  |
| 426 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 33,2765 |
| 427 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 33,2765 |
| II Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. |  |  |  |
| III | Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям: |  |  |
| СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда."; |  |  |  |
| СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ"; |  |  |  |
| ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; |  |  |  |
| СНиП 3.04.01-87 " Изоляционные и отделочные покрытия" |  |  |  |
| IV Качественные характеристики работ должны соответствовать требованиям: |  |  |  |
| Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |  |  |  |

| Виды работ: Ремонт сети электроснабжения ком. 306, 311, 313, 316, 321, 322 и сан.узлов на 2 и 3 этажах в К-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По адресу: ул. Планетная 32 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 10,4 |  |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,45 |  |
| 3 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,49 |  |
| 4 | Демонтаж автоматического выключателя на ток до 25 А | шт | 1 |  |
| 5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,2 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 |  |
| 7 | Диф. автоматический выключатель АВДТ32, 2Р, С20А/30мА | шт | 1 |  |
| 8 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,36 |  |
| 9 | Розетка 1местн.; c з/к без защ.штор.; 16А; РС10-3-КБ; КВАРТА (белый) | шт | 4 |  |
| 10 | Розетка двухместная c з/к без защитной шторки 16 А, РС12-3-КБ (белый) | шт | 32 |  |
| 11 | Коробка КМ40022 установочная для полых стен, артикул:UKG10-065-040-000-P | шт | 36 |  |
| 12 | Коробка НР 80 распаечная 85х85х42 мм пластиковая | шт | 24 |  |
| 13 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02 |  |
| 14 | Выключатель 1кл; 10А; ВС10-1-0-КБ; КВАРТА (белый) | шт | 2 |  |
| 15 | Коробка КМ40022 установочная для полых стен, артикул:UKG10-065-040-000-P | шт | 2 |  |
| 16 | Коробка НР 80 распаечная 85х85х42 мм пластиковая | шт | 2 |  |
| 17 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,1 |  |
| 18 | Выключатель 2кл; 10А; ВС10-2-0-КБ; КВАРТА (белый) | шт | 10 |  |
| 19 | Коробка КМ40022 установочная для полых стен, артикул:UKG10-065-040-000-P | шт | 10 |  |
| 20 | Коробка НР 80 распаечная 85х85х42 мм пластиковая | шт | 9 |  |
| 21 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,77 |  |
| 22 | Светильник светодиодный СС.600.У418-30Вт-МП-IP40 | шт | 77 |  |
| 23 | Коробка НР 80 распаечная 85х85х42 мм пластиковая | шт | 48 |  |
| 23 | Монтаж мини-колонны | шт | 8 |  |
| 24 | Миниколонна алюминиевая, 0.35м, цвет белый, Код: 19532 | шт | 8 |  |
| 25 | Розетка блочная : монтаж в напольную башенку | 100 шт | 0,2 |  |
| 26 | Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2мод., Код: 76482B | шт | 20 |  |
| 27 | Рамка на 2+2+2 модуля (трехместная), белая, Код: 75013W | шт | 10 |  |
| 28 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,16 |  |
| 29 | Напольный канал 75х17 мм CSP-F, белый, Код: 01331 | м | 16 |  |
| 30 | Угол плоский для напольного канала 75х17 мм APSP W, цвет белый, Код: 05911 | шт | 3 |  |
| 31 | Соединение для напольного канала 75х17 мм GSP W, цвет белый, Код: 05913 | шт | 2 |  |
| 32 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 2,27 |  |
| 33 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 89 |  |
| 34 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 138 |  |
| 35 | Гофротруба, подвешиваемая на стальной проволоке | 100 м | 1,26 |  |
| 36 | Проволока стальная 1 мм | м | 126 |  |
| 37 | Хомут нейлоновый 100 мм | шт | 420 |  |
| 38 | Труба гофрированная 20мм | м | 126 |  |
| 39 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 7,88 |  |
| 40 | Труба гофрированная 20мм | м | 788 |  |
| 41 | Держатель с защелкой CТ20 | шт | 2587 |  |
| 42 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 4,56 |  |
| 43 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 456 |  |
| 44 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 4,58 |  |
| 45 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 458 |  |
| 46 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 16 |  |
| 47 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | шт | 16 |  |
| 48 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 1,13 |  |
| 49 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0,06 |  |
|  | Правила устройства электроустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204) |  |  |  |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6). |  |  |  |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда и Соцзащиты РФ от 24.07.2013 № 328н). |  |  |  |

| Виды работ: ремонт санузлов на 2, 3 этажах в корпусе №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По адресу: ул. Планетная,32 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Водопровод |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм | м.п. | 10 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб труб диаметром 20 мм | м.п. | 28 |  |
| 3 | Демонтаж смесителей | шт | 8 |  |
| 4 | Демонтаж кранов шаровых Ø15 | шт | 8 |  |
| 5 | Вывоз мусора (по нормативу) | кг |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб Ø15х2,8 | м.п. | 1 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб Ру 2Мпа Ø20х3,4 | м.п. | 38 |  |
| 8 | Угольник РР-R Ø20х90˚ | шт | 18 |  |
| 9 | Тройник РР-R Ø20х20х90˚ | шт | 24 |  |
| 10 | Перекрещивание(обвод) РР-R Ø20 | шт | 8 |  |
| 11 | Муфта РР-R комбинированная наружная резьба Ø20х1/2˝ | шт | 28 |  |
| 12 | Муфта PP-R соединительна Ø20 | шт | 10 |  |
| 13 | Установка вентилей, клапанов обратных, кранов проходных Ду до 25 мм (в том числе 4 ранее демонтированных) | шт. | 36 |  |
| 14 | Кран шаровый муфтовый Ø15 в/н с накидной гайкой(ITAP) | шт | 28 |  |
| 15 | Клапан-обратный муфтовый Ø15 (ITAP) | шт | 4 |  |
| 16 | Установка фильтра сетчатого латунный | шт | 4 |  |
| 17 | Фильтр сетчатый латунный Ø15 (ITAP) | шт | 4 |  |
| 18 | Опора PP-R Ø20 | шт | 31 |  |
| 19 | Опора двойная PP-R Ø20 | шт | 8 |  |
| 20 | Установка смесителей | шт | 10 |  |
| 21 | Смеситель для раковины однорычажный "Смарт ЭкоМикс" | шт | 8 |  |
| 22 | Смеситель двухвентильный с высоким изливом "Лидия" | шт | 2 |  |
| 23 | Гибкая подводка L=0,6м | шт | 28 |  |
| 24 | Герметик прозрачный (под пистолет) |  |  |  |
| 25 | Установка столешницы | шт | 4 |  |
| 26 | - столешница влагостойкая 1400х600 | шт | 2 |  |
| 27 | - столешница влагостойкая 1700х600 | шт | 1 |  |
| 28 | - столешница влагостойкая 2000х600 | шт | 1 |  |
| 29 | Кромление столешницы | м.п. | 12 |  |
| 30 | - кромка | м.п. | 12 |  |
| 31 | Труба(никель) Ø25 | м | 21 |  |
| 32 | Фланцы Ø25 | шт | 28 |  |
| 33 | Труба профильная стальная опорная 20х20х1,5 | кг | 8 |  |
| 34 | Гидравлические испытания трубопроводов Ду до 50мм. | м.п. | 39 |  |
| Раздел 2. Канализация |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 35 | Демонтаж трубопроводов из полипропиленовых канализационных труб Ду 50 мм | м | 4 |  |
| 36 | Демонтаж трубопроводов из полипропиленовых канализационных труб Ду 110 мм | м | 3 |  |
| 37 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб Ду 50 мм | м | 6 |  |
| 38 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб Ду 100 мм | м | 18 |  |
| 39 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | шт | 8 |  |
| 40 | Демонтаж раковин керамических | шт | 8 |  |
| 41 | Вывоз мусора (по нормативу) | кг |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 42 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб Ø50х1,8 | м.п. | 16 |  |
| 43 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб Ø110х2,2 | м.п. | 23 |  |
| 44 | Отвод полипропиленовый Ø50х45° | шт | 7 |  |
| 45 | Отвод полипропиленовый Ø110х45° | шт | 8 |  |
| 46 | Тройник полипропиленовый Ø50х50х87° | шт | 10 |  |
| 47 | Тройник полипропиленовый Ø110х110х45° | шт | 4 |  |
| 48 | Тройник полипропиленовый Ø110х110х87° | шт | 9 |  |
| 49 | Тройник полипропиленовый Ø110х50х45° | шт | 1 |  |
| 50 | Переход полипропиленовый Ø110х50 | шт | 4 |  |
| 51 | Ревизия полипропиленовая Ø110 | шт | 1 |  |
| 52 | Муфта соединительная Ø110 | шт | 2 |  |
| 53 | Заглушка полипропиленовая Ø50 | шт | 4 |  |
| 54 | Заглушка полипропиленовая Ø110 | шт | 2 |  |
| 55 | Пластиковый переходник с ЧК на полипропилен Ø110 | шт | 1 |  |
| 56 | Манжета резиновая для перехода на чугун Ø110 | шт | 1 |  |
| 57 | Гофра для унитаза Ø110 | шт | 8 |  |
| 58 | Сифон бутылочный 1 1/2 40 с гибкой трубой 40/50 | шт | 10 |  |
| 59 | Хомут сантехнический Ø50 | шт | 23 |  |
| 60 | Хомут сантехнический Ø110 | шт | 26 |  |
| 61 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным(в том числе 4 ранее демонтированных) | шт | 8 |  |
| 62 | Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бочком Rosa Комфорт | шт | 4 |  |
| 63 | Установка раковин /моек | шт | 10 |  |
| 64 | Раковина керамическая врезная ROCA Adora 56х47 | шт | 8 |  |
| 65 | Мойка из нержавеющей стали "Melana" MLN 48х48 | шт | 2 |  |
| 66 | Вырезка отверстий под раковины | шт | 8 |  |
| 67 | Противопожарная муфта Ø110 | шт | 2 |  |
| Раздел 3. Вентиляция |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 68 | Демонтаж воздухо-распределительных устройств Ø100мм | шт | 8 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 69 | Монтаж воздухо-распределительных устройств Ø100мм (ранее демонтируемых) | шт | 8 |  |
| Раздел 4. Вспомогательные работы |  |  |  |  |
| 70 | Сверление отверстий в бетонных стенах толщ. 200 мм Ø32мм | шт | 8 |  |
| 71 | Сверление отверстий в бетонных стенах толщ. 200 мм Ø150мм | шт | 13 |  |
| 72 | Заделка отверстий раствором | м3 | 0,09 |  |
| Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016, а также с требованиями СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СанПин 2.2.3.1384-03, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования. |  |  |  |  |
| Характеристика работ: работы производятся в стесненных условиях на высоте выше 4 м. |  |  |  |  |

| Виды работ : Ремонт стояков Ст5-Ст8, Ст27, Ст28 системы отопления в Корпусе № 2. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По адресу: ул. Планетная,32 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. | Кол. | Примеч. |  |
|  |  | изм. |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Радиатор отопления чугунный 6 секций | шт | 1 |  |  |
| 2 | Радиатор отопления чугунный 9 секций | шт | 2 |  |  |
| 3 | Радиатор отопления чугунный 10 секций | шт | 6 |  |  |
| 4 | Радиатор отопления чугунный 12 секций | шт | 3 |  |  |
| 5 | Радиатор отопления чугунный 13 секций | шт | 5 |  |  |
| 6 | Радиатор отопления чугунный 14 секций | шт | 1 |  |  |
| 7 | Радиатор отопления чугунный 15 секций | шт | 1 |  |  |
| 8 | Клапан балансировочный Ду25мм | шт | 1 |  |  |
| 9 | Труба водогазопроводная Ду25 мм | м | 80 |  |  |
| 10 | Скорлупы теплоизоляционные пенопластовые Ду32 мм | м2 | 2,8 |  |  |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка кранов, вентилей диаметром до 25мм: | шт | 41 |  |  |
|  | - кран шаровый муфтовый с американкой Ру1,6МПа (IТАР) Ду15 мм | шт | 1 |  |  |
|  | - кран шаровый муфтовый с американкой Ру1,6МПа (IТАР) Ду20 мм | шт | 21 |  |  |
|  | - вентиль регулирующий 294 с американкой Ру1,6МПа (ITAP) Ду 20 мм | шт | 19 |  |  |
|  | - клапан балансировочный Ру1,6МПа (Герц) Ду25 мм (демонтированный) | шт | 1 |  |  |
| 12 | Установка радиатора отопления чугунного МС 140 (h=580 мм): | шт | 19 |  |  |
|  | - 5 секций (0,8 кВт) | шт | 1 |  |  |
|  | - 6 секций (0,96кВт) | шт | 1 |  |  |
|  | - 7 секций (1,12кВт) | шт | 1 |  |  |
|  | - 9 секций (1,44кВт) | шт | 1 |  |  |
|  | - 10 секций (19,2кВт) | шт | 12 |  |  |
|  | - 11 секций (3,52кВт) | шт | 2 |  |  |
|  | - 12 секций (1,92кВт) | шт | 1 |  |  |
| 13 | Установка крана Маевского (МС-140): | шт | 19 |  |  |
|  | - кран Маевского | шт | 19 |  |  |
| 14 | Установка кронштейна для крепления чугунного радиатора отопления | шт | 53 |  |  |
|  | - кронштейн для крепления чугунного радиатора отопления | шт | 53 |  |  |
| 15 | Установка пробок радиаторных (для МС-140): | шт | 78 |  |  |
|  | - пробка под кран Маевского | шт | 19 |  |  |
|  | - пробка глухая | шт | 19 |  |  |
|  | - пробка под врезку | шт | 40 |  |  |
| 16 | Прокладка трубы стальной водогазопроводной Ду 15х2,8мм | м | 7 |  |  |
| 17 | Прокладка трубы стальной водогазопроводной Ду 25х3,2мм | м | 109 |  |  |
| 18 | Отвод стальной 90ᵒ Ду25мм | шт | 14 |  |  |
| 19 | Окраска эмалью Радуга 178 в два слоя | м2 | 60 |  |  |
| 20 | Окраска грунтовкой ГФ-021 в один слой | м2 | 20 |  |  |
| 21 | Окраска краской БТ-177 в два слоя | м2 | 1,2 |  |  |
| 22 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоля-ционными комплексными на основе скорлуп пенопластовых (существующих) | м3 | 0,07 |  |  |
|  | - скорлупы пенопластовые (ранее демонтированные) б=30мм Ду 32х30 | м | 8 |  |  |
| 23 | Металл для крепления | кг | 4 |  |  |
| 24 | Гидравлическое испытание трубопроводов до Ду32мм | м | 116 |  |  |
| 25 | Врезка в трубопроводы действующей системы отопления (без арматуры) Ду25мм | шт | 11 |  |  |
| 26 | Врезка в трубопроводы действующей системы отопления (с установкой 1 сущ. клапана) Ду25мм | шт | 1 |  |  |
| 27 | Сверление отверстий в стене б=250мм Ду 32мм | шт | 2 |  |  |
| 28 | Сверление отверстий в перекрытии б=300мм Ду 40мм | шт | 4 |  |  |
| 29 | Заделка отверстий раствором | м3 | 0,01 |  |  |
| Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016, а также с требованиями СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования. |  |  |  |  |  |
| Характеристика работ: работы производятся в стесненных условиях с наличием в зоне производственных работ действующего технологического оборудования и заграмождающих предметов, на высоте более 4 м. |  |  |  |  |  |

Приложение № 8 к конкурсной документации

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы работы

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе № 2 на 2,3 этажах | 4 700 928,00 |
| 2. | Ремонт сети электроснабжения комнат 306, 311, 313-316, 321, 322 и санузлов на 2-3 этажах в корпусе № 2 | 709 041,60 |
| 3. | Ремонт санузлов на 2,3 этажах в корпусе № 2 | 294 967,20 |
| 4. | Ремонт стояков Ст-5-Ст8, Ст27, Ст28 системы отопления в корпусе № 2 | 343 537,20 |