Дополнительное соглашение № 1

к договору подряда № 74/ОА/П20М от 26.05.2014

г. Новосибирск                                                                                         «27» июня 2014 года

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «ГРАНД» (ООО ПКФ «ГРАНД») именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Баталова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна (ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности №125/13 от «12» декабря 2013 г., с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Продлить срок выполнения работ по договору подряда № 74/ОА/П20М от «26» мая 2014 г. (далее – Договор) до 20.07.2014.

2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» ОАО «НПО НИИИП-НЗиК» Юридический/ Фактический адрес: 630015, Новосибирск, ул. Планетная, д. 32 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32 ИНН 5401199015, КПП 546050001 р/с 40702810400010122606 в Новосибирском филиале «НОМОС-БАНКа» ОАО БИК 045004839 Кор/счет: 30101810550040000839 Заместитель генерального директора по экономике и финансам ___________ /В.Н. Щербаков/ м.п. | ПОДРЯДЧИК Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «ГРАНД» ООО ПКФ «ГРАНД» Юридический/ Фактический адрес: 630047, г. Новосибирск, Ул. Драгомыжского, д. 8А ИНН 5402173524, КПП 540201001 р/с 40702810800000006167 в Новосибирском филиале «НОМОС-БАНКа» ОАО БИК 045004839 Кор/счет: 30101810550040000839 Директор _________________/А.Н. Баталов/ м.п. |
| --- | --- |