УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Щербаков

«21» июля 2014 г.

**Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на аварийный ремонт фальцевой кровли корпус № 1 площадки № 3 для нужд ОАО «НПО НИИИП – НЗиК»**

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

2. Основание для закупки: пп. 13.1 ч.3 п.13 Положения о закупке, утвержденного Советом директоров от 14.12.2012 г. № 18-СД/2012

3.Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»

4. Местонахождение: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

5. Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

6. Тел./факс: (383) 279-36-89, 278-99-82

7. Электронная почта: 1616@komintern.ru

8. Официальный сайт: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

9. Сайт Заказчика: [www.нииип-нзик.рф](http://www.нииип-нзик.рф)

10. Контактное лицо: Лестева Елена Валерьевна (тел.: 279-36-89)

11. Источник финансирования: Собственные средства Заказчика

12. Предмет договора: Аварийный ремонт фальцевой кровли корпус № 1 площадки № 3.

13. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Максима Горького 78.

14. Срок выполнения работ: с «21» июля 2014 г. до «15» августа 2014 г.

15. Сведения о цене Договора: 866 108 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч сто восемь) рублей 20 копеек, в том числе НДС.

16. Валюта договора: Российский рубль

17. Форма, срок и порядок оплаты работ: Заказчик производит на счет Подрядчика первоначальный авансовый платеж в размере 50 % от суммы договора. Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы на основании подписанных Заказчиком справок формы КС-3 «О стоимости выполненных работ и затрат» с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по форме КС-2 и счет-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных Договором в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения от Подрядчика счета-фактуры с приложением подписанного обеими сторонами Акта приемки выполненных работ.

18. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация о закупке не предоставляется.

19. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов: в силу того, что закупка у единственного поставщика является неконкурентным способом закупок, данная процедура не предусматривает подачу, оценку и сопоставление заявок.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник О-108 А.В. Бекетов

Начальник договорно-правового отдела Т.В. Ким