УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по развитию кооперационных связей

АО «НПО НИИИП-НЗиК»

____________О.С. Макаров

«30» мая 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на выполнение работ по автоматизации процессов материально технического обеспечения (МТО) в системе ГАЛАКТИКА АММ, для нужд АО «НПО НИИИП-НЗиК»

Новосибирск

2016

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке.

2. Заказчик.

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте электронного аукциона, проводит электронный аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте электронного аукциона и в требованиях к предмету договора, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

3. Требования к участникам аукциона в электронной форме.

3.1. В настоящем аукционе могут принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

3.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

3.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом аукциона в электронной форме.

3.2.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии  конкурсного производства.

3.2.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме.

3.2.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в  аукционе в электронной форме не принято.

3.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2.6. Отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации

4. Затраты на участие в аукционе в электронной форме.

4.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в электронном аукционе и заключением договора.

4.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов электронного аукциона.

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме.

5.1. Заказчик размещает извещение о проведении аукциона в электронной форме в Единой информационной системе (далее – ЕИС), на сайте заказчика и сайте Электронной торговой площадки не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в аукционе.

6. Порядок предоставления документации.

6.1. Одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона Заказчик обеспечивает размещение в ЕИС, на сайте заказчика и сайте Электронной торговой площадки документации.

6.2. Документация доступна для ознакомления в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки без взимания платы.

7. Право Заказчика отказаться от проведения аукциона в электронной форме

7.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8. Разъяснение положений документации.

8.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации (Приложение 5).

8.2. В течение 3 (трёх) дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

8.3. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

9. Внесение изменений в документацию.

9.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом участника размещения заказа о разъяснении положений документации вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона, документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение предмета электронного аукциона не допускается.

9.2. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки.

9.3. В случае если изменения в извещение о проведении электронного аукциона, документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в электронном аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки изменений, внесенных в документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

9.4. Участники размещения заказа самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

9.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными надлежащим образом.

10. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме.

10.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы, указанные в пункте 9 Информационной карты аукциона в электронной форме.

10.2. Все сведения об участнике аукциона в электронной форме должны подтверждаться Анкетой участника (Приложение 2).

10.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке.

10.4. Заявка и все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника аукциона.

10.5. Срок действия заявки 60 дней с момента подачи заявки участником аукциона в электронной форме.

11. Требования к предложениям о цене договора (цене лота).

11.1. Направляя заявку, участник аукциона в электронной форме заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота).

11.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по договору должен оплачивать в соответствии с условиями настоящей документации, договора или на иных основаниях, должны быть включены в цену договора (цену лота), предлагаемую участником электронного аукциона.

11.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате заказчиком.

11.4. Цена договора (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона.

12. Требования к описанию предмета аукциона.

12.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе: качества, технических характеристик товара (работ, услуг), требований к их безопасности, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету договора, указанными в настоящей документации, заполняется участником аукциона по форме, установленной (Приложение 4).

12.2. При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее».

13. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме.

13.1. При подготовке заявки участниками аукциона в электронной форме должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

13.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников аукциона в электронной форме, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

13.3. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником размещения заказа в соответствии с требованиями к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе настоящей документации. Форма заполнения заявки на участие в аукционе в электронной форме (Приложение 1).

14. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе в электронной форме.

14.1. Участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на электронной площадке вправе подать заявку с даты и времени, указанных в Информационной карте электронного аукциона.

14.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона в электронной форме оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего заявку, предусмотренной настоящей документацией.

14.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

15. Возврат и отзыв заявок на участие в аукционе в электронной форме.

15.1. Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в электронном аукционе в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в аукционе.

16. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме.

16.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме составляет от одного до десяти процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Такое требование в равной мере распространяется на всех участников аукциона в электронной форме и указывается в извещении и документации.

16.2. До момента подачи заявки на участие в аукционе участник закупки должен перечислить указанную сумму в п. 14 Информационной карты в качестве обеспечения  подаваемой заявки, со своего расчетного счета на открытый на ЭТП лицевой счет для проведения операций по обеспечению участия в аукционе.

#### 17. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме

- 17.1. В день и во время, указанных в извещении о проведении аукциона, осуществляется открытие доступа к поданным на Электронную площадку заявкам на участие в аукционе в электронной форме.

- 17.2. Протокол вскрытия и рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки не позднее чем через 3 (три) дня после его подписания.

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме.

- 18.1. Заказчик рассматривает заявки на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией, и соответствие участников аукциона в электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 20 (двадцать)  дней со дня открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном аукционе.

- 18.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме Заказчиком принимается решение о признании участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в признании участником аукциона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме.

- 18.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме размещается Заказчиком в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки.

- 18.5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается закупочной комиссией к участию в аукционе в случае:

- несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, в том числе наличия сведений об участнике в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- несоответствия заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, в том числе непредставления документов, указанных в документации, или отсутствия в заявке и документах сведений, представление которых необходимо в соответствии с документацией;

- несоответствия технических, функциональных и прочих характеристик продукции, предлагаемой участником, требованиям установленным документацией об аукционе;

- наличия в предоставленных участником документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или предлагаемой им продукции.

19. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся.

19.1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, закупочной комиссией аукцион признается несостоявшимся.

19.2. В случае, если документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников аукциона в электронной форме, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

19.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Договор заключается с единственным участником аукциона в порядке, предусмотренном п. 21 настоящей Документацией.

20. Порядок проведения аукциона в электронной форме.

- 20.1. В аукционе могут принимать участие только участники аукциона в электронной форме, признанные участниками аукциона.

- 20.2. Аукцион проводится на Электронной площадке в день и время, указанные в извещении о его проведении.

- 20.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

- 20.4. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене Договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене Договора на величину "шага аукциона".

- 20.5. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену Договора и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации, признается победителем аукциона.

- 20.6. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который формируется автоматически на Электронной площадке.

- 20.7. Любой участник аукциона после размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки протокола проведения аукциона, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение семи рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику соответствующие разъяснения. Такие разъяснения на Электронной площадке и в ЕИС не размещаются.

21. Заключения договора по результатам аукциона в электронной форме.

21.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на ЕИС, сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки  итогового протокола. Проект договора (Приложение 3).

- 21.2. В случае если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о проведение аукциона, не предоставил заказчику подписанный Договор, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения Договора.

- 21.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе направить проект Договора участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора перед победителем аукциона. Проект Договора направляется в течение пяти рабочих дней с момента признания победителя аукциона уклонившимся от заключения Договора.

- 21.4. Договор заключается с учетом требований, указанных в извещении о проведение аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, перед победителем аукциона, и с которым заключается Договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора.

- 21.5. В случае если заявка, единственного участника размещения заказа соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки оформляет и направляет участнику аукциона в электронной форме, подавшему единственную заявку, проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким участником, в проект Договора, прилагаемого к документации. Цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведение аукциона в электронной форме.

21.6. В случае, указанном в п. 21.5 настоящей Документации, Договор может быть заключен не позднее чем, через 20 дней со дня размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки итогового протокола.

21.7. При непредставлении Заказчику участником аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией, подписанного Договора, участник аукциона признается уклонившимся от заключения Договора.

21.8. В случае уклонения участника аукциона в электронной форме от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, не возвращаются.

21.9. Договор в бумажной форме заключается Заказчиком торгов с победителем аукциона вне АС Оператора в сроки и порядок, установленный извещением об аукционе.

22. Обеспечение исполнения договора.

22.1. Если в соответствии с Информационной картой электронного аукциона установлено требование обеспечения исполнения договора, такое обеспечение предоставляется Участником аукциона, с которым заключается договор, в порядке и сроки, указанные в Информационной карте.

22.2. Договор может быть заключен с момента предоставления обеспечения исполнения договора.

Информационная карта аукциона в электронной форме

Нижеследующие конкретные условия проведения открытого аукциона в электронной форме – информационная карта открытого аукциона в электронной форме – являются неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в электронной форме и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участникам аукциона.

| № п/п | Положения информационной карты открытого аукциона в электронной форме |
| --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика: Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна». - адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32. - контактное лицо по вопросам оформления аукционной заявки: Лестева Елена Валерьевна тел. (383) 278-99-97; факс 279-88-21 - e-mail: 1616@komintern.ru - контактное лицо по вопросам выполнения работ: Беляков Виктор Валерьевич тел: (383) 278-99-23. Адрес сайта Заказчика: www.нииип-нзик.рф Адрес ЕИС: www.zakupki.gov.ru/223/. Адрес электронной площадки: http://www.fabrikant.ru/ |
| 2 | Источник финансирования заказа: Собственные средства заказчика. |
| 3 | Способ закупки: Аукцион в электронной форме. |
| 4 | Предмет договора, с указанием объема выполняемых работ: Выполнение работ по автоматизации процессов материально технического обеспечения (МТО) в системе ГАЛАКТИКА АММ, в соответствии с технической частью документации об аукционе в электронной форме. (Приложение 6). |
| 5 | Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32 |
| 6 | Срок выполнения работ: «15»июля 2016 г. по «15» апреля 2017 г. |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты работ: Безналичный расчет, Заказчик на основании счета выплачивает аванс в размере 50 % от общей стоимости работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, который будет являться предоплатой по каждому этапу пропорционально стоимости данного этапа. Дальнейшая оплата осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта по этапу в размере равном стоимости работ, выполненных Исполнителем по этапу за вычетом суммы аванса (согласно графику платежей) |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: - Все работы по внедрению автоматизации процессов МТО в системе ГАЛАКТИКА АММ должны проводиться согласно техническому заданию (Приложение №1 «Техническое задание на выполнение работ по внедрению информационной системы управления материально-техническим обеспечением с использованием прикладного модуля системы Галактика AMM "Управление поставками" для АО "НПО НИИИП - НЗиК"). - Гарантия на выполненные в рамках проекта работы составляет 12 месяцев, при условии невнесения изменений в объектную модель системы специалистами Заказчика. |
| 9 | Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме: 1) заявка заполняется участником аукциона в электронной форме по форме (Приложение 1); 2) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; Все сведения об участнике аукциона в электронной форме должны подтверждаться заполненной Анкетой участника по форме (Приложение 2); 3) копии учредительных документов (для юридических лиц: устав и все решения (протоколы) о внесении изменений в учредительные документы, свидетельства о регистрации изменений (лист записи Единого государственного реестра юридических лиц), внесенных в учредительные документы (свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в учредительные документы)); 4) копия свидетельства о государственной регистрации; 5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 6) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры размещения заказа; 7) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры размещения заказа; 8) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме или не ранее внесения изменений в соответствующий реестр в случае, если изменения были внесены позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона; 9) декларация о принадлежности или об отсутствии принадлежности участника закупочной процедуры к субъектам малого или среднего предпринимательства; 10) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме и за прошедший календарный год с отметкой о предоставлении в налоговый орган либо документом, подтверждающим факт предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган; 11) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за прошедший календарный год на основании данных налогового органа либо иной документ, подтверждающий сумму задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов или отсутствие задолженности за указанный период, подписанный и скрепленный печатью налогового органа; 12) копия сертификата, подтверждающего наличие у Исполнителя партнерского статуса Корпорации Галактика не ниже официального регионального представителя; 13) копия сертификата, подтверждающего наличие у Исполнителя партнерского статуса Корпорации Галактика «Центр компетенции по производству»; 14) справка, заполненная по форме Приложения № 7 аукционной документации, подтверждающая опыт работы на рынке ИТ-услуг не менее 5 лет; 15) копии документов, подтверждающих наличие сертифицированных специалистов по системе «Галактика АММ»; 16) копия уведомления налогового органа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее); 17) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на совершение указанных действий 18) решение об одобрении органами управления юридического лица сделки, либо копию такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица, либо письмо с обоснованием отсутствия необходимости одобрения сделки органами управления юридического лица; 19) копия приказа о назначении главного бухгалтера (при наличии должности гл. бухгалтера). В случае, если обязанности главного бухгалтера несет иное лицо (директор и т.д.), предоставляется копия приказа (договора), содержащего ссылку на право подписи бухгалтерских документов данного лица; 20) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) или качественных характеристиках поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг заполняется участником аукциона по форме (Приложение 4). - Отсутствие или неполное представление документов, входящих в состав заявки, указанных в п. 9 Информационной карты аукциона в электронной форме, ведет к отказу в допуске участника аукциона в электронной форме. - Заявка направляется Участником закупки в форме электронных документов, подписанных с помощью функционала Электронной торговой площадки электронной подписью уполномоченного лица участника аукциона в электронной форме на адрес электронной площадки. - Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. - Срок действия заявки, подаваемой участником электронного аукциона 60 дней с момента подачи заявки участником размещения заказа. |
| 10 | Начальная (максимальная) цена договора: 5 947 200 (Пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). Начальная (максимальная) цена включает в себя: с учетом всех расходов, связанных с выполнением работ, а также налогов и других обязательных платежей, НДС 18%. |
| 11 | Требования, предъявляемые к участникам аукциона в электронной форме 1) участники аукциона в электронной форме должны отвечать требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме. 2) исполнитель должен обеспечить выполнение гарантийных обязательств на проводимые в рамках проекта внедрения системы работы, а также устранения неполадок в работе поставляемого в рамках проекта ПО 3) Исполнитель должен обеспечить следующие регламентные сроки реакции при возникновении инцидента: - при получении информации от заказчика о возникновении гарантийного случая в первой половине рабочего дня (8:00-13:00), исполнитель обязан обеспечить прибытие специалиста для устранения замечаний в этот же день - при получении информации от заказчика о возникновении гарантийного случая во второй половине рабочего дня (13:00-17:00), исполнитель обязан обеспечить прибытие специалиста для устранения замечаний в первой половине следующего рабочего дня (8:00-13:00) 4) к обеспечению выполнения договора Исполнитель вправе привлекать только тех сотрудников, которые являются гражданами Российской Федерации 5) участник аукциона в электронной форме должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации без доли участия иностранного капитала. |
| 12 | «Шаг аукциона» 0,5 % от начальной (максимальной) цены договора (цене лота). |
| 13 | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме: требуется |
| 14 | Размер обеспечения заявок: 297 360,00 руб., НДС не облагается. |
| 15 | Обеспечение исполнения договора: не требуется. |
| 16 | Язык заявки – русский |
| 17 | Начало срока подачи заявки на участие в электронном аукционе: Заявки на участие в аукционе в электронной форме подаются c момента публикации Извещения и документации о проведении процедуры аукциона на электронной торговой площадке www.fabrikant.ru. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме – «22» июня 2016 г. 08 часов 00 минут (время московское) |
| 18 | Дата и время определения участников аукциона в электронной форме – «27» июня 2016г. 09 час. 00 минут (время московское) |
| 19 | Дата и время подведения итогов аукциона в электронной форме (дата завершения аукциона) – «27» июня 2016 г. 15 час. 00 мин. (время московское) |
| 20 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком, Исполнителем, Подрядчиком: Российский рубль. |
| 21 | Договор должен быть подписан сторонами не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки итогового протокола аукциона в электронной форме. Договор в бумажной форме заключается Заказчиком торгов с победителем аукциона вне АС Оператора в порядке и сроки, установленные извещением об аукционе. |

Приложение №1 к аукционной документации

На бланке участника размещения заказа

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в ОТКРЫТОМ аукционе в электронной форме

на право заключения с ___________________________________________________

(указывается наименование заказчика)                                                                                договора на _______________________________________________________________________ (указывается предмет договоров).

1.	Изучив документацию об аукционе на право заключения договора на __________, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
(для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2.	Мы согласны осуществить поставку продукции, (оказание услуги, выполнение работ) в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе:

3. 	Приложение № __  на ____стр.

4.	Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ, услуг.

5.	Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене договора на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом аукциона, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе.

6.	Если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим ценовым предложениям, которые мы просим включить в договор.

7.	Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении _________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, а также, что отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.	Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9.	Настоящим подтверждаем, что нами получено согласие сотрудников на обработку персональных данных.

10.	В случае, если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательства подписать договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

11.	В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене.

12.	В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе по начальной (максимальной) цене или по согласованной с заказчиком цене, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

13.	Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения договора на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ______________________________________________       (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

14.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведение аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

15.	В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола аукциона и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в аукционе будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

16.	Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

17.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________________________________________________

18.	К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       				_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      			 	 (подпись)

Приложение  №2 к аукционной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| 1. Полное и сокращенное наименования претендента, организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Предыдущие полные и сокращенные наименования претендента с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| 3. Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО претендента |  |
| 4. Юридический адрес претендента | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Фактический адрес претендента | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех сведений, указанных в анкете.

Участник размещения заказа/
уполномоченный представитель		_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в аукционе)

Главный бухгалтер       				_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      			 	 (подпись)

Приложение №3 к аукционной документации

Проект

Договор

г. Новосибирск						 «____» __________ 2016 г.

___________________________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ___________________________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна (сокращенное наименование АО «НПО НИИИП-НЗиК»),  далее именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по развитию кооперационных связей Макарова Олега Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 212/15 от «18» декабря 2015 г., с другой стороны, на основании протокола подведения итогов на проведение открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется выполнить работы по автоматизации процессов материально технического обеспечения (МТО) в системе «Галактика АММ» (далее-работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить такие работы.

  - Работы по настоящему Договору должны проводиться согласно техническому заданию (Приложение № 1 к договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

- СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Стоимость работ по Договору составляет ______ (____) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%).

- 2.2. Оплата за выполненные работы осуществляется поэтапно, в соответствии с графиком платежей (Приложение № 2 к договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 2.3. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА-ПРИЕМКА

- 3.1. Начало выполнения работ - с «15» июля 2016 года.

- 3.2. Окончание выполнения работ – «15» апреля 2017года.

- 3.3. При выполнении  каждого этапа работы в соответствии с Приложением № 1 к договору, Исполнитель подписывает промежуточный акт выполненных работ (далее по тексту – Акт) на выполненным объем работ по этапу в 2 (Двух) экземплярах и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения работ передает Акты для подписания Заказчику. По окончанию работ составляется окончательный акт ввода в эксплуатацию.

- 3.4. Датой сдачи и приемки результата выполненных работ считается дата подписания окончательного Акта ввода в эксплуатацию Заказчиком и Исполнителем.

- 3.5. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Актов, указанных в настоящем разделе обязан принять, подписать и заверить печатью, либо письменно мотивировать отказ от подписания Актов.

- 3.6. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки работы составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. Все необходимые согласованные доработки, не выходящие за пределы решений и перечня доработок, установленные договором, выполняются в счет данного договора.

- 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Исполнитель обязуется:

- 4.1.1. Выполнить работы, указанные в настоящем договоре в срок указанный в п. 3.2. настоящего договора.

- 4.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику необходимые документы сотрудников, которые будут задействованы в выполнении работ, для оформления допуска сотрудников на территорию Заказчика.

- 4.1.3. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора и передавать Заказчику их результаты по Актам сдачи-приемки этапов работ в предусмотренные Договором сроки.

- 4.1.5. При получении информации от Заказчика о возникновения гарантийного случая в первой половине рабочего дня (8:00-13:00) обеспечить прибытия специалиста для устранения замечаний в этот же день. При получении информации от Заказчика о возникновения гарантийного случая во второй половине рабочего дня (13:00-17:00) обеспечить прибытия специалиста для устранения замечаний в первой половине следующего рабочего дня (8:00-13:00).

- 4.1.6.  В срок установленный настоящим договором, разработать и передать Заказчику список необходимых доработок программного обеспечения (далее-ПО).

- 4.1.7. Осуществлять гарантийное обслуживание ПО в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания окончательного акта ввода в эксплуатацию. Исполнитель гарантирует исправление ошибок кода программы в течение гарантийного срока эксплуатации. Гарантия не распространяется на ошибки в работе программного обеспечения, возникшие вследствие внесения изменений в конфигурацию системы специалистами Заказчика. Обновление версии ПО по окончании гарантийного срока не является предметом настоящего договора и обеспечивается заключением отдельного договора на сервисную поддержку Заказчика с Исполнителем.

- 4.1.8. Выполнить конвертацию (перенос) информации из исходных программ, переданных Заказчиком, в единую базу данных ПО.

- 4.1.9. Провести групповое обучение представителей Заказчика (рабочая группа) работе с комплексом на территории Заказчика в сроки, предусмотренные п.3.2. настоящего Договора.

- 4.1.10. Выполнить доработку структуры, интерфейса, функционала ПО, а также индивидуальных отчетных форм и функций обмена ПО в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем доработок и утвержденных Заказчиком форматами в период исполнения договора.

- 4.1.11. Выполнить ввод в тестовую и опытную эксплуатацию (построение инсталляционных выходных отчетных документов) ПО.

- 4.1.12. Выполнить контрольное закрытие (построение отчетности, обмен данными) первого рабочего месяца опытной эксплуатации ПО.

- 4.1.13. Удаленно установить и настроить работу модуля «Личный кабинет».

- 4.1.14. Обеспечить технико-консультационную поддержку (консультации по телефону, skype, электронной почте) ПО в период внедрения и гарантийного обслуживания.

- 4.2.Заказчик обязуется:

- 4.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую информацию для выполнения работ.

- 4.2.2. Производить оплату работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

- 4.2.3. Предоставить подключенное оборудование (сервер, рабочие станции по количеству внедряемых автоматизированных рабочих модулей (АРМ)), локальную вычислительную сеть (100 Мб/сек), установленное системное ПО, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.

- 4.2.4. Установить ПО на оборудование, подключенное в локально – вычислительную сеть (сервер, рабочие станции по количеству АРМ).

- 4.2.5.Предоставить Исполнителю необходимую информацию для конвертации данных, настройки и доработки ПО в полном объеме не позднее начала соответствующего этапа, предусмотренного Приложением № 1 к договору.

- 4.2.6. Обеспечить Исполнителю условия для группового обучения персонала в согласованное сторонами время.

- 4.2.7. Проверить совместно с Исполнителем созданную базу данных и произвести исправления информации в случае, если ошибки вызваны ошибочными данными Заказчика.

- 4.2.8. Выполнить закрытие рабочих месяцев совместно с Исполнителем в сроки согласно Приложению № 1 настоящего договора.

- 4.2.9. Выполнить проверку индивидуальных отчетных форм и функций обмена ПО в период выполненных работ по договору.

- 4.2.10. В случае отсутствия технической готовности к внедрению ПО в согласованные сроки, письменно уведомить об этом Исполнителя.

- 4.2.11. Обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Исполнителем коммерческой и технической информации.

- 4.3. Заказчик имеет право:

- 4.3.1. Контролировать ход и качество выполняемых работ Исполнителем по настоящему Договору.

- 4.4. Исполнитель имеет право:

- 4.4.1. По согласованию с Заказчиком сдать результат работы досрочно.

- 5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 5.1. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон, а также научно-техническая информация или другая информация, которая прямо отнесена одной или обеими Сторонами к категории конфиденциальности. В переписке Сторон документы с конфиденциальной информацией, помечаются грифом «Конфиденциально».

- 5.2. Стороны обязуются не разглашать сведений конфиденциального характера, включая сведения о хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора.

- 5.3. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации за несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной информации лицами, которые были приняты Стороной на работу по найму.

- 5.4. Запрет на разглашение конфиденциальной информации действует в течение 3 лет после прекращения действия настоящего договора, если Сторонами не определены другие сроки.

- 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательства, предусмотренного договором, виновная сторона уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,03 %.

- 6.3. За нарушение срока выполнения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

- 6.4. За неустранение Исполнителем в срок недостатков и замечаний, перечисленных в мотивированном отказе Заказчика от приемки работ Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере  1 % от стоимости договора.

- 6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

- 6.6. К отношениям сторон положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются.

- 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 7.1. Исполнитель и Заказчик будут принимать все меры по разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

- 7.2. В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего договора, другая Сторона вправе предъявить претензию в установленном порядке до подачи искового заявления в арбитражный суд. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 30 дней.

- 7.3. В случае если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

- 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

- 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

- 9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

- 10. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Приложение № 1. Техническое задание на выполнение по внедрению информационной системы управления материально-техническим обеспечением с использованием прикладного модуля системы Галактика AMM "Управление поставками" для АО "НПО НИИИП - НЗиК".

- 10.2. Приложение № 2. График платежей

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Поставщик: | Заказчик: АО «НПО НИИИП – НЗиК» Юридический/ Фактический адрес: 630015,г. Новосибирск, ул. Планетная, д.32 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д.32 ИНН: 5401199015 КПП 546050001 р/с 40702810244020003415 в Сибирском банке ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641 БИК 045004641 Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей ________________ /О. С. Макаров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору № ____________

от «____»_______________2016 г.

Согласовано:						Утверждаю:

Исполнитель						Заказчик

________________/______/					_________________________/О.С. Макаров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по внедрению информационной системы управления материально-техническим обеспечением с использованием прикладного модуля системы Галактика AMM "Управление поставками"

для АО "НПО НИИИП - НЗиК"

Новосибирск, 2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	20

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ	20

1.	НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ	21

1.1.	Назначение системы	21

1.2.	Задачи внедрения системы	21

2.	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	22

2.1.	Укрупненная схема планирования закупки материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации	22

2.2.	Требования к НСИ	23

2.3.	Требования к функции формирования Плана снабжения	23

2.4.	Требования к функции формирования Заявок поставщикам и проведения Замен в Заявках поставщикам	25

2.5.	Требования к функции контроля оплат по Заявкам поставщикам	26

2.6.	Требования к функции исполнения Плана снабжения	26

2.6.1.	Требования к функции отражения факта поступления материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации на склад	26

2.6.2.	Требования к функции контроля исполнения Плана снабжения и анализа обеспеченности производственных заказов	28

2.7.	Требования к функции учета движения материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации	29

2.8.	Требования к интерфейсам	29

2.9.	Требования к интеграции с системой "1С: Предприятие"	29

3.	ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ	30

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ включает в себя:

- назначение и цели системы,

- функциональные требования к системе,

- требования к интерфейсам,

- требования к интеграции с используемой на предприятии системой 1С: Предприятие,

- сроки и этапы внедрения,

- требования к исполнителю работ.

- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| Сокращенное наименование | Полное наименование |
| --- | --- |
| ДСЕ | Деталь, сборочная единица |
| МТО | Материально-техническое обеспечение |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ОАСУ | Отдел автоматизированных систем управления |
| ОМТО | Отдел материально-технического обеспечения |
| ПДО | Планово-диспетчерский отдел |
| ПКИ | Покупные комплектующие изделия |
| ПЭО | Планово-экономический отдел |

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Полное наименование системы: Информационная система управления материально-техническим обеспечением АО «НПО НИИИП-НЗиК» с использованием прикладного модуля Системы Галактика АММ "Управление поставками".

Заказчик: АО «НПО НИИИП-НЗиК», г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.

  - Назначение системы

Информационная система управления МТО предназначена для организации бесперебойного обеспечения производства покупными материалами, ПКИ, крепежом и ДСЕ по кооперации в соответствии с Графиком производства и поддержания заданного уровня страхового запаса по отдельным номенклатурным группам и/или позициям.

  - Задачи внедрения системы

Внедрение системы должно способствовать решению следующих задач, перечисленных ниже.

- Ведение каталога цен материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации, используемого в рамках процесса планирования МТО.

- Планирование позаказной потребности в закупке материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации на основании Графика производства.

- Автоматическая корректировка потребности в закупке материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации в случае внесения корректировок в График производства, вызванных, в том числе, изменением состава и норм расхода материалов, крепежа и ПКИ, изменением справочника кооперации, выявлением бракованной продукции и т.д.

- Расчет объема материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации к закупке с учетом потребности на График производства и свободных складских остатков.

- Планирование закупки материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации в целях поддержания страхового запаса.

- Формирование Заявок поставщикам на закупку материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации в соответствии с:

  - Ожидаемыми сроками поставки от данного поставщика,

  - Минимальным размером партии поставки от данного поставщика,

  - Величиной страхового запаса.

- Формирование Спецификаций договоров на закупку материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации на основании Заявок поставщикам.

- Ведение первичных документов по движению материалов, крепежа, ПКИ, ДСЕ по кооперации:

  - Прием материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации от поставщика на склад с резервированием под заказ,

  - Отпуск материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации со складов в цеха,

  - Перемещение материалов, крепежа и ПКИ между складами,

  - Прочее списание материалов, крепежа и ПКИ со складов,

  - Реализация материалов, крепежа и ПКИ со складов.

- Формирование графика плановых платежей за поставки и контроль оплат по заявкам поставщикам.

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

  - Укрупненная схема планирования закупки материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации

На рисунке ниже представлена общая укрупненная схема планирования закупки материалов,  крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 - Укрупненная схема планирования

На основании действующих производственных заказов с учетом справочника кооперации / разделительной ведомости и нормативной базы (технология изготовления, материальные нормы, возможные аналоги материалов, крепежа и ПКИ) в системе Галактика AMM формируется График производства. График содержит информацию о требуемых объемах и сроках изготовления ДСЕ, а также потребность в материалах, крепеже, ПКИ и ДСЕ по кооперации для изготовления ДСЕ.

Потребности в ПКИ агрегируются в целом на производственный заказ / изделие на самую раннюю дату потребности. Потребности в материалах и крепеже, а также ДСЕ по кооперации детализируются помесячно.

На основании данных потребностей в материалах, крепеже, ПКИ, ДСЕ по кооперации, данных о требуемом уровне страхового запаса в разрезе номенклатурных позиций и свободных остатках формируется План снабжения предприятия. Цены позиций в Плане снабжения определяются автоматически с использованием справочника цен (по действующему на предприятии алгоритму анализируются цены последнего прихода, цены спецификаций, цены протоколов согласования цен).

На основании Плана снабжения Ответственным специалистом ОМТО, Отдела комплектации или Отдела внешней кооперации (в рамках своей группы) осуществляется формирование Заявок поставщикам. Для определения количества к заказу объем потребности в Заявке поставщику автоматически корректируется с учетом минимальной партии и кратности поставки, установленной для основного поставщика для данной позиции.

Дата, к которой необходимо оформить Заявку поставщику в системе, определяется от даты потребности с учетом планового срока поставки номенклатуры и планового срока подготовки Заявки, задаваемого в настройках системы.

Сформированные в системе Заявки поставщикам используются для формирования Спецификаций договоров.

  - Требования к НСИ

Для реализации описанной выше схемы должно быть обеспечено наличие следующих основных справочников НСИ в системе:

- Справочник организационной структуры предприятия,

- Справочник материально-ответственных лиц,

- Справочник контрагентов,

- Справочник материалов, ПКИ, крепежа и ДСЕ с возможностью ведения следующей информации:

  - Ведение нескольких отпускных единиц измерения с указанием коэффициента пересчета в базовую единицу измерения,

  - Ответственное подразделение за закупку номенклатурной позиции (ОМТО или Отдел комплектации),

  - Ответственный менеджер за поставку номенклатурной позиции,

  - Минимальный размер партии поставки в разрезе поставщиков,

  - Длительность поставки в разрезе поставщиков,

  - Перечень поставщиков для номенклатурной позиции с возможностью выбора основного поставщика, используемого для дальнейшего планирования по умолчанию,

  - Уровень страхового запаса,

  - Класс - возможные значения: материал, крепеж, ПКИ или ДСЕ,

  - Номенклатурная группа.

- Справочник замен (аналогов) с возможностью ведения следующей информации:

  - Период действия (временная замена с указанием периода действия или постоянная),

  - Коэффициент замены,

  - Ограничение на действие замены только на конкретный производственный заказ/изделие, ДСЕ или номер изделия.

- Справочник цен номенклатурных позиций - содержит следующие цены:

  - Цены последнего прихода данной ПКИ, материала, крепежа или ДСЕ по кооперации,

  - Цены из спецификаций договоров,

  - Цены из протоколов на планируемые поставки.

  - Требования к функции формирования Плана снабжения

На основании данных потребностей в материалах, крепеже, ПКИ и ДСЕ по кооперации, данных о требуемом уровне страхового запаса в разрезе номенклатурных позиций и свободных остатках формируется План снабжения (см. Рисунок 2).

Основанием для запуска процедуры расчета / пересчета Плана снабжения Ответственным специалистом Отдела МТО, Отдела комплектации или Отдела внешней кооперации является автоматически сформированное системой Галактика AMM Уведомление о расчете/пересчете Графика производства, а также дополнительная информация:

- Извещения об изменении заказов,

- Извещения об изменении состава ДСЕ,

- Извещения об изменении справочника кооперации и разделительной ведомости,

- Решение о браке.

Рисунок 2 - Формирование Плана снабжения

Исходными данными для расчета Плана снабжения являются:

- Потребности в материалах, крепеже, ПКИ и ДСЕ по кооперации на график производства,

- Постоянные замены материалов, крепежа и ПКИ,

- Замены материалов, крепежа и ПКИ, действующие для конкретных заказов или ДСЕ.

В том случае, если имеются свободные складские остатки, то они автоматически вовлекаются под заказ, при этом должна быть предусмотрена возможность ручной корректировки вовлечения свободных остатков Специалистом Отдела МТО или Отдела комплектации.

При автоматическом вовлечении должны учитываться следующие виды приоритетов:

- Приоритет производственного заказа (количественный приоритет заказов, определяющий очередность их обеспечения),

- Приоритет даты потребности (в первую очередь обеспечивается заказ с наиболее ранней датой).

В первую очередь должен учитываться приоритет производственного заказа, а затем среди заказов с равным приоритетом в первую очередь должна обеспечиваться наиболее ранняя потребность.

Специалисты Отдела МТО, Отдела комплектации или Отдела внешней кооперации должны иметь возможность изменять приоритеты производственных заказов.

План снабжения должен предусматривать следующие возможности:

- Фильтрация по ответственному подразделению, ответственному менеджеру, номенклатурной группе, конкретной номенклатурной позиции, классу номенклатуры, производственному заказу,

- Возможность детализации данных по потребности на График производства в разрезе цехов-потребителей.

- Цветовая индикация строк плана, по которым уже необходимо формировать Заявку поставщику, или по которым срок подачи Заявки уже прошел и т.д. (набор критериев для цветовой индикации должен быть согласован при подготовке макета системы).

  - Требования к функции формирования Заявок поставщикам и проведения Замен в Заявках поставщикам

На основании сформированного Плана снабжения Специалисты Отдела МТО, Отдела комплектации или Отдела внешней кооперации (в рамках своей номенклатуры) формируют в системе Заявки поставщикам (см. Рисунок 3).

Заявка поставщику формируется на основного поставщика, указанного в справочнике материалов, крепежа и ПКИ. При необходимости должна быть обеспечена возможность изменения поставщика для Заявок вручную.

Исходными данными для формирования являются:

- НСИ:

  - Минимальная партия поставки от основного поставщика (из справочника материалов, крепежа и ПКИ),

  - Срок поставки от основного поставщика (из справочника материалов, крепежа и ПКИ),

- Потребности в материалах, крепеже, ПКИ и ДСЕ по кооперации из Плана снабжения.

Все позиции Заявки поставщику детализируется по производственным заказам. Позиции, определенные к закупке в целях пополнения страхового запаса или в связи с кратностью поставки (минимальной партией поставки), отображаются без детализации по заказам.

Рисунок 3 - Формирование и корректировка Заявок поставщику

Дополнительно Специалисты Отдела МТО и Отдела комплектации должны иметь возможность автоматического/ручного распределения по заказам "свободных" позиций заявки и корректировки сформированного распределения.

На основании Заявок поставщику в системе должна быть обеспечена возможность формирования спецификаций договоров поставки.

Специалисты Отдела МТО и Отдела комплектации должны иметь возможность формирования и проведения замен номенклатурных позиций Заявки поставщику. Функционал замен должен позволять частичное или полное снятие заменяемой номенклатурной позиции с указанием заменяющей позиции и коэффициента пересчета.

При необходимости должна быть возможность просмотра истории замен по выбранной номенклатурной позиции Заявки поставщику.

  - Требования к функции контроля оплат по Заявкам поставщикам

Специалисты Отдела материально-технического обеспечения, Отдела комплектации и Отдела внешней кооперации должны иметь возможность просмотра информации о проведенных оплатах по Заявкам поставщикам (см. Рисунок 3).

Информация об оплатах должна отображаться в виде процента оплаты, при этом должна быть обеспечена возможность просмотра истории оплат по выбранной Заявке поставщику. В истории должна отображаться дата и сумма платежа.

  - Требования к функции исполнения Плана снабжения

    - Требования к функции отражения факта поступления материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации на склад

Отражение в системе поступления материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации осуществляется в два этапа (см. Рисунок 4).

Рисунок 4 - Исполнение Плана снабжения

На первом этапе Кладовщик центрального склада или склада внешней кооперации фиксирует в системе факт поступления материалов, крепежа, ПКИ или ДСЕ по кооперации на склад. В документе поступления заполняется следующая информация:

- Контрагент,

- Склад хранения,

- МОЛ,

- Номенклатурные позиции,

- Принятое количество в отпускных единицах измерения.

На втором этапе на основании введенного Кладовщиком  документа Специалист ОМТО,  Отдела комплектации или Отдела внешней кооперации выполняет  распределение прихода по Заявкам поставщикам и производственным заказам.

При этом должен быть обеспечен механизм автоматического распределения позиций накладной по Заявкам поставщикам и далее по производственным заказам с возможностью ручной корректировки. При автоматическом распределении подбор заказов осуществляется в соответствии с приоритетами: плановая дата потребления по заказу или заданные вручную приоритеты. В результате в системе обеспечивается резервирование складских остатков, сформированных по результатам проведения документа, в разрезе производственных заказов.

Ответственные специалисты ОМТО и Отдела комплектации должны иметь возможность ручного перераспределения складских остатков на центральных складах между производственными заказами. История перераспределений позиций между заказами должна храниться в системе.

Перераспределение остатков между заказами не должно влиять на количество к закупке в Плане снабжения.

    - Требования к функции контроля исполнения Плана снабжения и анализа обеспеченности производственных заказов

Контроль исполнения Плана снабжения должен осуществляться с использованием интерфейса Плана снабжения. В Плане снабжения должна оперативно отображаться следующая информация в разрезе заявок поставщику, производственных заказов и поставщиков:

- с использованием цветовой индикации плановые и фактические даты формирования Заявок поставщикам Ответственными специалистами ОМТО, Отдела комплектации и Отдела внешней кооперации,

- с использованием цветовой индикации плановые и фактические даты поступления материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации на склад,

- потребность в материалах, крепеже, ПКИ и ДСЕ по кооперации,

- объемы материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации, размещенные в Заявках поставщикам,

- минимальная партия поставки,

- требуемый уровень страхового запаса,

- текущие складские остатки,

- объем поступления материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации на центральные склады.

Интерфейс должен предусматривать возможность фильтрации по следующим параметрам:

- производственным заказам/изделиям,

- ответственным специалистам ОМТО, Отдела комплектации или Отдела внешней кооперации,

- номенклатурным группам,

- классу номенклатурной позиции,

- поставщикам.

Система должна позволять формировать следующие виды отчетов на основании данных Плана снабжения:

- План финансирования - содержит информацию о плановых и фактических платежах за поставку материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации в разрезе периодов планирования (месяцев), поставщиков и производственных заказов.

- Состояние обеспеченности заказа - содержит следующую информацию в разрезе производственных заказов, ответственных менеджеров, номенклатуры и цехов-потребителей:

  - Свободный остаток на центральных складах,

  - Страховой запас,

  - Потребность на График производства,

  - Зарезервировано на центральном складе,

  - Зарезервировано в цехе,

  - К передаче (объем номенклатуры, переданной со склада в цех, но не принятой цехом),

  - Размещено в заказах поставщикам,

  - Объем НЗП,

  - Осталось обеспечить,

  - Перенос резерва,

  - Замены.

  - Требования к функции учета движения материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации

В рамках системы должна быть обеспечена возможность учета следующих складских операций:

- Перемещение между центральными складами,

- Отпуск в кладовую цехов,

- Отпуск во вспомогательные подразделения,

- Списание на центральных складах,

- Списание на складах вспомогательных подразделений,

- Учет в эксплуатации во вспомогательных подразделениях,

- Реализация материалов, крепежа и ПКИ со складов,

- Возврат на склад.

Учет движения материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации осуществляется только в количественных показателях (без учета цен).

  - Требования к интерфейсам

Интерфейсы системы должны удовлетворять следующим условиям с учетом ролей пользователей в рамках системы:

- Быть эргономичными и удобными в работе,

- Быть понятным, не перегруженными графическими элементами,

- Содержать только минимальный набор требуемых полей, функций и экранных кнопок,

  - Требования к интеграции с системой "1С: Предприятие"

В рамках системы должна быть реализована возможность синхронизации следующей информации с используемой на предприятии системой "1С: Предприятие":

- Справочник номенклатуры и услуг (двусторонняя интеграция),

- Документы по движению материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации по складам с полной аналитикой (из системы Галактика AMM в 1С),

- Заявки поставщикам (из системы Галактика AMM в 1С),

- Платежи в разрезе Заявок поставщикам (из системы 1С в систему Галактика AMM).

Дополнительно должна быть обеспечена возможность переноса данных о складских остатках в разрезе резервов на этапе внедрения системы из системы 1С в систему Галактика AMM.

- ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Ниже в таблицы представлены этапы и сроки внедрения системы (см. Таблица 1).

Таблица 1 - Этапы внедрения

| Наименование работ | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | Янв. | Фев. | Март | Апр. |  |
| Разработка и защита макета системы. Разработка функционала интеграции с системой 1С: Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы управления МТО в части закупки материалов и крепежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы управления МТО в части закупки ПКИ, ДСЕ по кооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Под макетом системы понимается создание наглядной модели будущей информационной системы. В рамках модели силами Исполнителя осуществляется настройка и адаптация системы, при необходимости доработка функционала системы.

При этом предусматривается поэтапное согласование и сдача представителям Заказчика отдельных функциональных блоков макета и общая защита макета.

В рамках внедрения системы предполагается выполнение следующего объема работ:

- Разработка инструкций на автоматизированные рабочие места пользователей,

- Обучение персонала Заказчика правилам работы в системе на территории Заказчика в соответствии с разработанными инструкциями. Обучение необходимо провести для специалистов следующих подразделений Заказчика:

  - Отдел автоматизированных систем управления (ОАСУ),

  - Отдел МТО,

  - Отдел комплектации,

  - Отдел внешней кооперации,

  - Вспомогательные подразделения.

  - Опытно-промышленная эксплуатация системы на площадке Заказчика.

Приложение №2 к договору №_______

от «____»_______________2016 г.

График платежей

Оплата работ Исполнителя осуществляется в следующем порядке:

    - Заказчик на основании счета выплачивает аванс в размере 50 (пятидесяти) % от общей стоимости услуг, который будет являться предоплатой по каждому этапу пропорционально стоимости данного этапа (см. Таблицу 1).

    - Дальнейшая оплата осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта по этапу  в размере равном стоимости услуг оказанных Исполнителем по этапу за вычетом суммы аванса (см. Таблицу 2).

| Таблицы 1 - Этапы договора, сроки выполнения, стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование этапа | Стоимость этапа, включая НДС, руб. | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | Янв. | Фев. | Март | Апр. |  |
| 1. | Разработка и защита макета системы. Разработка функционала интеграции с системой 1С: Предприятие | 2 596 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Внедрение системы управления МТО в части закупки материалов и крепежа | 1 770 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Внедрение системы управления МТО в части закупки ПКИ | 1 581 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2 - График платежей, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Этап графика платежей |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | Янв. | Фев. | Март | Апр. |  |
| 1. | Предоплата 50% стоимости договора (50% по каждому из этапов проекта) |  | 2 973 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оплата остатка (50%) стоимости этапа 1 по факту его завершения |  |  |  |  | 1 298 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оплата остатка (50%) стоимости этапа 2 по факту его завершения |  |  |  |  |  |  |  | 885 000 |  |  |  |  |
| 4. | Оплата остатка (50%) стоимости этапа 3 по факту его завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 600 |  |
| ИТОГО: |  |  | 5 947 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС: |  |  | 907 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель												Заказчик

_________________/___________________/								_____________________/О.С. Макаров/

Приложение №4 к аукционной документации

- ФОРМА 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Дата, исх. Номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

на _______________________________________________________________________________

(указать название и номер лота)

1. Исполняя наши обязательства и изучив аукционную документацию на право заключения договора на поставку товаров, указанных в аукционной документации, в том числе условия и порядок проведения настоящего открытого аукциона в электронной форме, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы________________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника закупки)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника закупки – юридического лица, Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать договор, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями аукционной документации и на условиях, указанных в аукционной документации и нашим предложением:

Наименование и описание поставляемых товаров:

| №№ п/п | Наименование товаров | Технические характеристики | Торговое наименование товара | ЕЕд. иизм. | Кол-во | Срок гарантии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Подтверждение требований Заказчика требованию к товару.

Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.

- Приложение № 5 к аукционной документации

## ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Кому:________________________________

№_____________

«___»____________2016 г.

Запрос на разъяснение положений аукционной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации

Извещение № ______ от «____» _____________ 2016 г. на право заключения договора на закупку _______________________________________________

(Предмет открытого аукциона в электронной форме)

| № П№ п/п | Раздел аукционной документации | Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации |
| --- | --- | --- | --- |

| Участник закупки (уполномоченный представитель) | ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) |
| --- | --- |
|  | М.П. |

- Приложение № 6 к аукционной документации

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по внедрению информационной системы управления материально-техническим обеспечением с использованием прикладного модуля системы Галактика AMM "Управление поставками"

для АО "НПО НИИИП - НЗиК"

Новосибирск, 2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	20

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ	20

1.	НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ	21

1.1.	Назначение системы	21

1.2.	Задачи внедрения системы	21

2.	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	22

2.1.	Укрупненная схема планирования закупки материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации	22

2.2.	Требования к НСИ	23

2.3.	Требования к функции формирования Плана снабжения	23

2.4.	Требования к функции формирования Заявок поставщикам и проведения Замен в Заявках поставщикам	25

2.5.	Требования к функции контроля оплат по Заявкам поставщикам	26

2.6.	Требования к функции исполнения Плана снабжения	26

2.6.1.	Требования к функции отражения факта поступления материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации на склад	26

2.6.2.	Требования к функции контроля исполнения Плана снабжения и анализа обеспеченности производственных заказов	28

2.7.	Требования к функции учета движения материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации	29

2.8.	Требования к интерфейсам	29

2.9.	Требования к интеграции с системой "1С: Предприятие"	29

3.	ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ	30

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ включает в себя:

- назначение и цели системы,

- функциональные требования к системе,

- требования к интерфейсам,

- требования к интеграции с используемой на предприятии системой 1С: Предприятие,

- сроки и этапы внедрения,

- требования к исполнителю работ.

- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| Сокращенное наименование | Полное наименование |
| --- | --- |
| ДСЕ | Деталь, сборочная единица |
| МТО | Материально-техническое обеспечение |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ОАСУ | Отдел автоматизированных систем управления |
| ОМТО | Отдел материально-технического обеспечения |
| ПДО | Планово-диспетчерский отдел |
| ПКИ | Покупные комплектующие изделия |
| ПЭО | Планово-экономический отдел |

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Полное наименование системы: Информационная система управления материально-техническим обеспечением АО «НПО НИИИП-НЗиК» с использованием прикладного модуля Системы Галактика АММ "Управление поставками".

Заказчик: АО «НПО НИИИП-НЗиК», г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.

  - Назначение системы

Информационная система управления МТО предназначена для организации бесперебойного обеспечения производства покупными материалами, ПКИ, крепежом и ДСЕ по кооперации в соответствии с Графиком производства и поддержания заданного уровня страхового запаса по отдельным номенклатурным группам и/или позициям.

  - Задачи внедрения системы

Внедрение системы должно способствовать решению следующих задач, перечисленных ниже.

- Ведение каталога цен материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации, используемого в рамках процесса планирования МТО.

- Планирование позаказной потребности в закупке материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации на основании Графика производства.

- Автоматическая корректировка потребности в закупке материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации в случае внесения корректировок в График производства, вызванных, в том числе, изменением состава и норм расхода материалов, крепежа и ПКИ, изменением справочника кооперации, выявлением бракованной продукции и т.д.

- Расчет объема материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации к закупке с учетом потребности на График производства и свободных складских остатков.

- Планирование закупки материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации в целях поддержания страхового запаса.

- Формирование Заявок поставщикам на закупку материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации в соответствии с:

  - Ожидаемыми сроками поставки от данного поставщика,

  - Минимальным размером партии поставки от данного поставщика,

  - Величиной страхового запаса.

- Формирование Спецификаций договоров на закупку материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации на основании Заявок поставщикам.

- Ведение первичных документов по движению материалов, крепежа, ПКИ, ДСЕ по кооперации:

  - Прием материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации от поставщика на склад с резервированием под заказ,

  - Отпуск материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации со складов в цеха,

  - Перемещение материалов, крепежа и ПКИ между складами,

  - Прочее списание материалов, крепежа и ПКИ со складов,

  - Реализация материалов, крепежа и ПКИ со складов.

- Формирование графика плановых платежей за поставки и контроль оплат по заявкам поставщикам.

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

  - Укрупненная схема планирования закупки материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации

На рисунке ниже представлена общая укрупненная схема планирования закупки материалов,  крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации (см. Рисунок 1).

Рисунок 5 - Укрупненная схема планирования

На основании действующих производственных заказов с учетом справочника кооперации / разделительной ведомости и нормативной базы (технология изготовления, материальные нормы, возможные аналоги материалов, крепежа и ПКИ) в системе Галактика AMM формируется График производства. График содержит информацию о требуемых объемах и сроках изготовления ДСЕ, а также потребность в материалах, крепеже, ПКИ и ДСЕ по кооперации для изготовления ДСЕ.

Потребности в ПКИ агрегируются в целом на производственный заказ / изделие на самую раннюю дату потребности. Потребности в материалах и крепеже, а также ДСЕ по кооперации детализируются помесячно.

На основании данных потребностей в материалах, крепеже, ПКИ, ДСЕ по кооперации, данных о требуемом уровне страхового запаса в разрезе номенклатурных позиций и свободных остатках формируется План снабжения предприятия. Цены позиций в Плане снабжения определяются автоматически с использованием справочника цен (по действующему на предприятии алгоритму анализируются цены последнего прихода, цены спецификаций, цены протоколов согласования цен).

На основании Плана снабжения Ответственным специалистом ОМТО, Отдела комплектации или Отдела внешней кооперации (в рамках своей группы) осуществляется формирование Заявок поставщикам. Для определения количества к заказу объем потребности в Заявке поставщику автоматически корректируется с учетом минимальной партии и кратности поставки, установленной для основного поставщика для данной позиции.

Дата, к которой необходимо оформить Заявку поставщику в системе, определяется от даты потребности с учетом планового срока поставки номенклатуры и планового срока подготовки Заявки, задаваемого в настройках системы.

Сформированные в системе Заявки поставщикам используются для формирования Спецификаций договоров.

  - Требования к НСИ

Для реализации описанной выше схемы должно быть обеспечено наличие следующих основных справочников НСИ в системе:

- Справочник организационной структуры предприятия,

- Справочник материально-ответственных лиц,

- Справочник контрагентов,

- Справочник материалов, ПКИ, крепежа и ДСЕ с возможностью ведения следующей информации:

  - Ведение нескольких отпускных единиц измерения с указанием коэффициента пересчета в базовую единицу измерения,

  - Ответственное подразделение за закупку номенклатурной позиции (ОМТО или Отдел комплектации),

  - Ответственный менеджер за поставку номенклатурной позиции,

  - Минимальный размер партии поставки в разрезе поставщиков,

  - Длительность поставки в разрезе поставщиков,

  - Перечень поставщиков для номенклатурной позиции с возможностью выбора основного поставщика, используемого для дальнейшего планирования по умолчанию,

  - Уровень страхового запаса,

  - Класс - возможные значения: материал, крепеж, ПКИ или ДСЕ,

  - Номенклатурная группа.

- Справочник замен (аналогов) с возможностью ведения следующей информации:

  - Период действия (временная замена с указанием периода действия или постоянная),

  - Коэффициент замены,

  - Ограничение на действие замены только на конкретный производственный заказ/изделие, ДСЕ или номер изделия.

- Справочник цен номенклатурных позиций - содержит следующие цены:

  - Цены последнего прихода данной ПКИ, материала, крепежа или ДСЕ по кооперации,

  - Цены из спецификаций договоров,

  - Цены из протоколов на планируемые поставки.

  - Требования к функции формирования Плана снабжения

На основании данных потребностей в материалах, крепеже, ПКИ и ДСЕ по кооперации, данных о требуемом уровне страхового запаса в разрезе номенклатурных позиций и свободных остатках формируется План снабжения (см. Рисунок 2).

Основанием для запуска процедуры расчета / пересчета Плана снабжения Ответственным специалистом Отдела МТО, Отдела комплектации или Отдела внешней кооперации является автоматически сформированное системой Галактика AMM Уведомление о расчете/пересчете Графика производства, а также дополнительная информация:

- Извещения об изменении заказов,

- Извещения об изменении состава ДСЕ,

- Извещения об изменении справочника кооперации и разделительной ведомости,

- Решение о браке.

Рисунок 6 - Формирование Плана снабжения

Исходными данными для расчета Плана снабжения являются:

- Потребности в материалах, крепеже, ПКИ и ДСЕ по кооперации на график производства,

- Постоянные замены материалов, крепежа и ПКИ,

- Замены материалов, крепежа и ПКИ, действующие для конкретных заказов или ДСЕ.

В том случае, если имеются свободные складские остатки, то они автоматически вовлекаются под заказ, при этом должна быть предусмотрена возможность ручной корректировки вовлечения свободных остатков Специалистом Отдела МТО или Отдела комплектации.

При автоматическом вовлечении должны учитываться следующие виды приоритетов:

- Приоритет производственного заказа (количественный приоритет заказов, определяющий очередность их обеспечения),

- Приоритет даты потребности (в первую очередь обеспечивается заказ с наиболее ранней датой).

В первую очередь должен учитываться приоритет производственного заказа, а затем среди заказов с равным приоритетом в первую очередь должна обеспечиваться наиболее ранняя потребность.

Специалисты Отдела МТО, Отдела комплектации или Отдела внешней кооперации должны иметь возможность изменять приоритеты производственных заказов.

План снабжения должен предусматривать следующие возможности:

- Фильтрация по ответственному подразделению, ответственному менеджеру, номенклатурной группе, конкретной номенклатурной позиции, классу номенклатуры, производственному заказу,

- Возможность детализации данных по потребности на График производства в разрезе цехов-потребителей.

- Цветовая индикация строк плана, по которым уже необходимо формировать Заявку поставщику, или по которым срок подачи Заявки уже прошел и т.д. (набор критериев для цветовой индикации должен быть согласован при подготовке макета системы).

  - Требования к функции формирования Заявок поставщикам и проведения Замен в Заявках поставщикам

На основании сформированного Плана снабжения Специалисты Отдела МТО, Отдела комплектации или Отдела внешней кооперации (в рамках своей номенклатуры) формируют в системе Заявки поставщикам (см. Рисунок 3).

Заявка поставщику формируется на основного поставщика, указанного в справочнике материалов, крепежа и ПКИ. При необходимости должна быть обеспечена возможность изменения поставщика для Заявок вручную.

Исходными данными для формирования являются:

- НСИ:

  - Минимальная партия поставки от основного поставщика (из справочника материалов, крепежа и ПКИ),

  - Срок поставки от основного поставщика (из справочника материалов, крепежа и ПКИ),

- Потребности в материалах, крепеже, ПКИ и ДСЕ по кооперации из Плана снабжения.

Все позиции Заявки поставщику детализируется по производственным заказам. Позиции, определенные к закупке в целях пополнения страхового запаса или в связи с кратностью поставки (минимальной партией поставки), отображаются без детализации по заказам.

Рисунок 7 - Формирование и корректировка Заявок поставщику

Дополнительно Специалисты Отдела МТО и Отдела комплектации должны иметь возможность автоматического/ручного распределения по заказам "свободных" позиций заявки и корректировки сформированного распределения.

На основании Заявок поставщику в системе должна быть обеспечена возможность формирования спецификаций договоров поставки.

Специалисты Отдела МТО и Отдела комплектации должны иметь возможность формирования и проведения замен номенклатурных позиций Заявки поставщику. Функционал замен должен позволять частичное или полное снятие заменяемой номенклатурной позиции с указанием заменяющей позиции и коэффициента пересчета.

При необходимости должна быть возможность просмотра истории замен по выбранной номенклатурной позиции Заявки поставщику.

  - Требования к функции контроля оплат по Заявкам поставщикам

Специалисты Отдела материально-технического обеспечения, Отдела комплектации и Отдела внешней кооперации должны иметь возможность просмотра информации о проведенных оплатах по Заявкам поставщикам (см. Рисунок 3).

Информация об оплатах должна отображаться в виде процента оплаты, при этом должна быть обеспечена возможность просмотра истории оплат по выбранной Заявке поставщику. В истории должна отображаться дата и сумма платежа.

  - Требования к функции исполнения Плана снабжения

    - Требования к функции отражения факта поступления материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации на склад

Отражение в системе поступления материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации осуществляется в два этапа (см. Рисунок 4).

Рисунок 8 - Исполнение Плана снабжения

На первом этапе Кладовщик центрального склада или склада внешней кооперации фиксирует в системе факт поступления материалов, крепежа, ПКИ или ДСЕ по кооперации на склад. В документе поступления заполняется следующая информация:

- Контрагент,

- Склад хранения,

- МОЛ,

- Номенклатурные позиции,

- Принятое количество в отпускных единицах измерения.

На втором этапе на основании введенного Кладовщиком  документа Специалист ОМТО,  Отдела комплектации или Отдела внешней кооперации выполняет  распределение прихода по Заявкам поставщикам и производственным заказам.

При этом должен быть обеспечен механизм автоматического распределения позиций накладной по Заявкам поставщикам и далее по производственным заказам с возможностью ручной корректировки. При автоматическом распределении подбор заказов осуществляется в соответствии с приоритетами: плановая дата потребления по заказу или заданные вручную приоритеты. В результате в системе обеспечивается резервирование складских остатков, сформированных по результатам проведения документа, в разрезе производственных заказов.

Ответственные специалисты ОМТО и Отдела комплектации должны иметь возможность ручного перераспределения складских остатков на центральных складах между производственными заказами. История перераспределений позиций между заказами должна храниться в системе.

Перераспределение остатков между заказами не должно влиять на количество к закупке в Плане снабжения.

    - Требования к функции контроля исполнения Плана снабжения и анализа обеспеченности производственных заказов

Контроль исполнения Плана снабжения должен осуществляться с использованием интерфейса Плана снабжения. В Плане снабжения должна оперативно отображаться следующая информация в разрезе заявок поставщику, производственных заказов и поставщиков:

- с использованием цветовой индикации плановые и фактические даты формирования Заявок поставщикам Ответственными специалистами ОМТО, Отдела комплектации и Отдела внешней кооперации,

- с использованием цветовой индикации плановые и фактические даты поступления материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации на склад,

- потребность в материалах, крепеже, ПКИ и ДСЕ по кооперации,

- объемы материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации, размещенные в Заявках поставщикам,

- минимальная партия поставки,

- требуемый уровень страхового запаса,

- текущие складские остатки,

- объем поступления материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации на центральные склады.

Интерфейс должен предусматривать возможность фильтрации по следующим параметрам:

- производственным заказам/изделиям,

- ответственным специалистам ОМТО, Отдела комплектации или Отдела внешней кооперации,

- номенклатурным группам,

- классу номенклатурной позиции,

- поставщикам.

Система должна позволять формировать следующие виды отчетов на основании данных Плана снабжения:

- План финансирования - содержит информацию о плановых и фактических платежах за поставку материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации в разрезе периодов планирования (месяцев), поставщиков и производственных заказов.

- Состояние обеспеченности заказа - содержит следующую информацию в разрезе производственных заказов, ответственных менеджеров, номенклатуры и цехов-потребителей:

  - Свободный остаток на центральных складах,

  - Страховой запас,

  - Потребность на График производства,

  - Зарезервировано на центральном складе,

  - Зарезервировано в цехе,

  - К передаче (объем номенклатуры, переданной со склада в цех, но не принятой цехом),

  - Размещено в заказах поставщикам,

  - Объем НЗП,

  - Осталось обеспечить,

  - Перенос резерва,

  - Замены.

  - Требования к функции учета движения материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации

В рамках системы должна быть обеспечена возможность учета следующих складских операций:

- Перемещение между центральными складами,

- Отпуск в кладовую цехов,

- Отпуск во вспомогательные подразделения,

- Списание на центральных складах,

- Списание на складах вспомогательных подразделений,

- Учет в эксплуатации во вспомогательных подразделениях,

- Реализация материалов, крепежа и ПКИ со складов,

- Возврат на склад.

Учет движения материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации осуществляется только в количественных показателях (без учета цен).

  - Требования к интерфейсам

Интерфейсы системы должны удовлетворять следующим условиям с учетом ролей пользователей в рамках системы:

- Быть эргономичными и удобными в работе,

- Быть понятным, не перегруженными графическими элементами,

- Содержать только минимальный набор требуемых полей, функций и экранных кнопок,

  - Требования к интеграции с системой "1С: Предприятие"

В рамках системы должна быть реализована возможность синхронизации следующей информации с используемой на предприятии системой "1С: Предприятие":

- Справочник номенклатуры и услуг (двусторонняя интеграция),

- Документы по движению материалов, крепежа, ПКИ и ДСЕ по кооперации по складам с полной аналитикой (из системы Галактика AMM в 1С),

- Заявки поставщикам (из системы Галактика AMM в 1С),

- Платежи в разрезе Заявок поставщикам (из системы 1С в систему Галактика AMM).

Дополнительно должна быть обеспечена возможность переноса данных о складских остатках в разрезе резервов на этапе внедрения системы из системы 1С в систему Галактика AMM.

- ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Ниже в таблицы представлены этапы и сроки внедрения системы (см. Таблица 1).

Таблица 2 - Этапы внедрения

| Наименование работ | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | Янв. | Фев. | Март | Апр. |  |
| Разработка и защита макета системы. Разработка функционала интеграции с системой 1С: Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы управления МТО в части закупки материалов и крепежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы управления МТО в части закупки ПКИ, ДСЕ по кооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Под макетом системы понимается создание наглядной модели будущей информационной системы. В рамках модели силами Исполнителя осуществляется настройка и адаптация системы, при необходимости доработка функционала системы.

При этом предусматривается поэтапное согласование и сдача представителям Заказчика отдельных функциональных блоков макета и общая защита макета.

В рамках внедрения системы предполагается выполнение следующего объема работ:

- Разработка инструкций на автоматизированные рабочие места пользователей,

- Обучение персонала Заказчика правилам работы в системе на территории Заказчика в соответствии с разработанными инструкциями. Обучение необходимо провести для специалистов следующих подразделений Заказчика:

  - Отдел автоматизированных систем управления (ОАСУ),

  - Отдел МТО,

  - Отдел комплектации,

  - Отдел внешней кооперации,

  - Вспомогательные подразделения.

  - Опытно-промышленная эксплуатация системы на площадке Заказчика.

- Приложение № 7 к аукционной документации

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Участник аукциона  в электронной форме: ________________________________

| № п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сроки выполнения работ (год и месяц начала выполнения работ - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения работ) | Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |  |

_________________________________	______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров на рынке ИТ- услуг.

- Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

При необходимости ответственный за поставку менеджер может быть указан для номенклатурной группы

Полный перечет отчетов будет согласован на этапе разработки макета

Обучение кладовщиков вспомогательных подразделений осуществляется совместно с ОАСУ Заказчика

При необходимости ответственный за поставку менеджер может быть указан для номенклатурной группы

Полный перечет отчетов будет согласован на этапе разработки макета

Обучение кладовщиков вспомогательных подразделений осуществляется совместно с ОАСУ Заказчика