Дополнительное соглашение № 1

к договору подряда № 5/ЗК/П20М от «27» марта 2013 г.

г. Новосибирск                                                                                                 «14» мая 2013 года

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности от 09.01.2013 № 01/13, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Райвл-НСК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Феофанова Егора Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор № 5/ЗК/П20М от «27» марта 2013 г. подряда на проведение ремонта системы воздуховодов вытяжной вентиляции В-14 в цехе 008 к-21.

По взаимному соглашению Сторон внести в Договор № 5/ЗК/П20М от «27» марта 2013г. следующие изменения:

1. В соответствии с п. 3.3. договора 5/ЗК/П20М от «27» марта 2013 г., перенести срок окончания работ, указанный в п. 3.2. указанного выше договора, с 15 мая 2013 года на 31 мая 2013 года.

2. Далее по тексту без изменений.

3. Данное соглашение является неотъемлемой частью договора 5/ЗК/П20М от «27» марта 2013 г.

4. Указанные изменения вступают в силу с 15 мая 2013 года.

5. Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Подрядчика.

Подписи сторон:

от Заказчика                                                                           от Подрядчика

Зам. ген. директора                                                               Директор

по экономике и финансам

ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»                                                ООО «Райвл-НСК»

____________________                                                          ___________________

/ В.Н. Щербаков /                                                                    / Е.Б. Феофанов /

М.П.                                                                                          М.П.