УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора

по развитию кооперационных связей

АО «НПО НИИИП-НЗиК»

_______________ О.С. Макаров

«21» апреля 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ В КОРПУСЕ № 10 для нужд Акционерного общества «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»

Новосибирск

2017

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация о запросе котировок в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке.

2. Заказчик

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте запроса котировок (далее Информационная карта), проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в Информационной карте и в требованиях к предмету договора, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

3. Запрос котировок

3.1. Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в продукции для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС), на сайте Заказчика и Электронной площадке извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену Договора.

3.2. По итогам проведения запроса котировок у Заказчика не возникает обязанности заключать договор с победителем запроса котировок.

3.3. Заказчик может отказаться от проведения запроса котировок в порядке, указанном в п.4.3. настоящей Документации о запросе котировок (далее - документация), без возмещения участникам запроса котировок каких-либо убытков.

3.4. Для участия в запросе котировок Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок. Размер обеспечения заявки устанавливается в размере от одного до десяти процентов от начальной (максимальной) цены Договора. Такое требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в Информационной карте запроса котировок (далее - информационная карта).

3.5. Общий срок проведения запроса котировок (с момента публикации извещения на электронной площадке, до размещения на электронной площадке итогового протокола) не должен превышать 60 дней.

- 4. Извещение о проведении запроса котировок

4.1. Заказчик размещает в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке извещение о проведении запроса котировок, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.

4.2. В случае необходимости Заказчик вносит изменения в извещение о проведении запроса котировок, не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.3. В случае внесения изменений в документацию о проведении запроса котировок срок подачи заявок продлевается так, чтобы  период со дня размещения в ЕИС изменений, внесенных в документацию, до дня окончания подачи заявок составлял не менее чем 5 (пять) дней.

4.4. В случае необходимости, после официального размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке извещения о проведении запроса котировок, Заказчик вправе отказаться от его проведения в любой момент до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. В этом случае Заказчик размещает информацию об отказе от проведения запроса котировок в течение двух дней со дня принятия решения об отказе в порядке, установленном для размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке извещения о проведении запроса котировок.

- 5. Документация запроса котировок

5.1. Документация запроса котировок разрабатывается Заказчиком и размещается в ЕИС, на сайте Заказчика и на Электронной площадке в один день с размещением извещения.

5.2. Сведения, содержащиеся в документации запроса котировок, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.

6. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме.

6.1. В настоящем запросе котировок могут принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

6.2. Участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом запроса котировок в электронной форме.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии  конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в  запросе котировок в электронной форме не принято.

5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

7. Требования к описанию предмета запроса котировок.

7.1. Описание участниками размещения заказа предмета запроса котировок, в том числе: качества, технических характеристик товара (работ, услуг), требований к их безопасности, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету договора, указанными в настоящей документации, заполняется участником запроса котировок по форме, установленной (Приложение 5).

7.2. При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее».

- 8. Порядок приема котировочных заявок

8.1. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

8.2. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в день открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок.

8.3. Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

8.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подана ни одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся.

8.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка на участие в запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. В этом случае закупочная комиссия вправе рассмотреть и оценить поданную заявку в порядке и сроки, установленные в п. 9 и 10 настоящей Документации.

8.6. В случае, если заявка, указанная в п. 8.5. настоящей Документации, соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией запроса котировок, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в запросе котировок вправе оформить и направить участнику запроса котировок, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок, проект Договора, который составляется в порядке, предусмотренном п. 11 настоящей Документации.

- 9. Рассмотрение котировочных заявок

- 9.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным документацией, и соответствие участников запроса котировок требованиям, установленным документацией о запросе котировок. Форма заявки на участие в запросе котировок (Приложение 1).

9.2. Срок рассмотрения котировочных заявок не может превышать 20 (двадцать) дней со дня открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

9.3.На основании результатов рассмотрения котировочных заявок закупочной комиссией принимается решение о признании участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, участником запроса котировок или об отказе в признании участником запроса котировок, а также оформляется протокол рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов.

9.4.Протокол рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов размещается Заказчиком в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке.

9.5. При рассмотрении котировочных заявок участник запроса котировок не допускается комиссией в случае:

1)	несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным документацией о запросе котировок, в том числе наличия сведений об участнике в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2)	несоответствия заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией о  запросе котировок, в том числе непредставления документов, указанных в документации, или отсутствия в заявке и документах сведений, представление которых необходимо в соответствии с документацией;

3)	несоответствия технических, функциональных и прочих характеристик продукции, предлагаемой участником, требованиям установленным документацией о запросе котировок;

4)	наличия в предоставленных участником документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или предлагаемой им продукции.

9.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех участников запроса котировок, подавших заявки на участие в запросе котировок, или о допуске к участию в запросе котировок и признании участником запроса котировок только одного участника, подавшего заявку на участие в запросе котировок, закупочной комиссией запрос котировок признается несостоявшимся.

9.7. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, признан участником запроса котировок, Договор заключается с единственным участником запроса котировок в порядке, предусмотренном п. 11 настоящей Документации.

9.8. По результатам рассмотрения заявок протокол определения участников в виде отдельного документа может не составляться. В этом случае информация о допуске участников указывается в итоговом протоколе.

- 10. Оценка котировочных заявок

10.1. Комиссия, после открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

10.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая содержит наиболее низкую цену продукции и соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок и документации о запросе котировок. При предложении наиболее низкой цены продукции несколькими участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.

10.3. Результаты оценки котировочных заявок оформляются итоговым протоколом.

10.4. Заказчик в течение пяти дней со дня публикации итогового протокола, передает победителю в проведении запроса котировок проект Договора, который составляется путем включения в него условий исполнения Договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

- 11. Заключение Договора по результатам запроса котировок

11.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десяти) дней и не позднее чем через 20 (двадцати) дней, со дня размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке итогового протокола. Проект договора (Приложение 2).

11.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника запроса котировок, с которым заключается Договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения Договора.

11.3.В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик направляет проект Договора без подписи участнику запроса котировок, предложившему такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену Договора, а при отсутствии такого участника запроса котировок – участнику, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена Договора не превышает максимальную цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

11.4. В случае если заявка, единственного участника запроса котировок соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки оформляет и направляет участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким участником, в проект Договора, прилагаемого к документации. Цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

11.5. В случае, указанном в п. 11.4. настоящей Документации, Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десяти) дней и не позднее чем через 20 (двадцати) дней со дня размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке протокола рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов.

11.6. При непредставлении Заказчику участником запроса котировок в срок, предусмотренный документацией, подписанного Договора, участник процедуры размещения заказа признается уклонившимся от заключения Договора.

11.7. В случае уклонения участника запроса котировок от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не возвращаются.

12.  Обеспечение исполнения договора.

12.1. Если в соответствии с Информационной картой электронного аукциона установлено требование обеспечения исполнения договора, такое обеспечение предоставляется Участником запроса котировок, с которым заключается договор, в порядке и сроки, указанные в Информационной карте.

12.2. Договор может быть заключен с момента предоставления обеспечения исполнения договора.

- Информационная карта запроса котировок в электронной форме

Нижеследующие конкретные условия проведения запроса котировок в электронной форме – информационная карта запроса котировок в электронной форме – являются неотъемлемой частью документации о запросе котировок в электронной форме и дополнением к инструкции по подготовке котировочных заявок в электронной форме участникам запроса котировок.

| № п/п | Положения информационной карты запроса котировок в электронной форме |
| --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика: Наименование Заказчика: Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна». - адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32. - контактное лицо по вопросам оформления котировочной заявки: - Шкаранла Татьяна Александровна тел.: (383) 278-98-81 - e-mail: 1612@komintern.ru - контактное лицо по вопросам выполнения работ: Бекетов Андрей Валентинович тел: (383) 278-99-59. Адрес сайта Заказчика: www.нииип-нзик.рф Адрес Единой информационной системы (ЕИС): www.zakupki.gov.ru/223/. Адрес электронной площадки: http://www.fabrikant.ru/ |
| 2 | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно статье 4 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 3 | Источник финансирования заказа: Собственные средства заказчика. |
| 4 | Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме. |
| 5 | Предмет запроса котировок, с указанием объема выполняемых работ: Устройство фундаментов под оборудование в корпусе 10, в соответствии с техническим заданием документации о запросе котировок (Приложение № 3). |
| 6 | Место и условия выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32 |
| 7 | Срок выполнения работ: Начало выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: «31» июля 2017 г. |
| 8 | Форма, сроки и порядок оплаты работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных справок КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2. |
| 9 | Требования к качеству, техническим характеристикам работ: 1. Работы выполнить согласно техническому заданию документации о запросе котировок (Приложение № 3) 2. Гарантия на работы 3 года. |
| 10 | Требования к содержанию документов, входящих в состав котировочной заявки в электронной форме: - Котировочная заявка заполняется участником запроса котировок по форме (Приложение 1) - Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок или не ранее внесения изменений в соответствующий реестр в случае, если изменения были внесены позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок процедуры; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 3) копии учредительных документов (для юридических лиц: устав в последней редакции, свидетельство/лист записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении последних изменений в учредительные документы и решение/протокол об утверждении устава в последней редакции)) и соответствующий, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов иностранных лиц; 4) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок и за прошедший календарный год с отметкой о предоставлении в налоговый орган либо документом, подтверждающим факт предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган; 5) копия свидетельства о государственной регистрации; 6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 7) копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за прошедший календарный год на основании данных налогового органа либо иной документ, подтверждающий сумму задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов или отсутствие задолженности за указанный период, подписанный и скрепленный печатью налогового органа; 8) копия уведомление налогового органа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее); 9) копия решения об одобрении органами управления юридического лица сделки, либо копию такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица, либо письмо с обоснованием отсутствия необходимости одобрения сделки органами управления юридического лица; 10) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры размещения заказа; 11) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры размещения заказа; 12) выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектом малого и среднего предпринимательства, согласно требованиям и по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 (с изменениями и дополнениями от 26 июня, 29 октября, 11 ноября, 25 декабря 2015 г., 23 апреля, 26 июля, 2 августа 2016 г.) № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 13) копия штатного расписания организации, подтверждающая наличие следующих квалифицированных специалистов: - бетонщик 4 разряда, с наличием удостоверений с отметками об очередной проверке знаний по: пожарно-техническому минимуму, электробезопасности не менее 2 группы; - представитель руководящей должности, отвечающий за выполнение работ на объекте Заказчика с наличием удостоверений с отметкой об очередной проверке знаний по: пожарно-техническому минимуму, электробезопасности не ниже IV группы допуска до 1000 В; 14) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на совершение указанных действий: копия решения/протокола о назначении на должность руководителя организации либо копия доверенности на уполномоченное лицо с предоставлением решения/протокола о назначении на должность руководителя организации, выдавшего доверенность, либо копия приказа о назначении физического лица на должность в соответствии с которым, такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности. 15) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) или качественных характеристиках поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг заполняется участником запроса котировок по форме (Приложение 4). 16) копию документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки на участие в закупке в форме, предусмотренной настоящей документацией. - Отсутствие или неполное представление документов, входящих в состав котировочной заявки, указанных в п. 10 Информационной карты запроса котировок в электронной форме, ведет к отказу в допуске участника запроса котировок в электронной форме. - Заявка направляется участником запроса котировок в форме электронных документов, подписанных с помощью функционала Электронной торговой площадки электронной подписью уполномоченного лица участника запроса котировок на адрес электронной площадки. - Все документы, входящие в состав котировочной заявки в электронном форме, должны быть составлены на русском языке. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 1 405 097 (один миллион четыреста пять тысяч девяносто семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС. Начальная (максимальная) цена включает в себя: все расходы, связанные с работами, в том числе НДС-18 %, налоги и иные обязательные платежи. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечение равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика используются цены предложений участников без учета НДС. В случае если участник освобожден от уплаты НДС, указание об этом делается в заявке. Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок. |
| 11 | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы работы: в соответствии с локально-сметным расчетом. |
| 12 | Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме- участники запроса котировок в электронной форме должны отвечать требованиям, установленным в документации о запросе котировок в электронной форме. - к обеспечению выполнения договора Подрядчик вправе привлекать только те бригады, в состав которых входят граждане Российской Федерации; - осуществить поставку материалов за свой счет; - применять только сертифицированные материалы, оборудования и комплектующие изделия; - участник запроса котировок в электронной форме должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации без доли участия иностранного капитала. |
| 13 | Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме: требуется |
| 14 | Размер обеспечения заявок: 28 101,96 руб., НДС не облагается. Обеспечение заявки может предоставляться участником запроса котировок по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в п. 15 Информационной карте запроса котировок, путем предоставления банковской гарантии. |
| 15 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме (в назначении платежа указывать точное наименование предмета заявки на участие в запросе котировок в электронной форме) Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» АО «НПО НИИИП-НЗиК» 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 ИНН 5401199015 КПП 546050001 р/с 40702810244020003415 Сибирский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641 БИК 045004641 |
| 16 | Обеспечение исполнения договора: не требуется. |
| 17 | Язык заявки – русский |
| 18 | Начало срока подачи заявки на участие в запросе котировок: Заявки на участие в запросе котировок подаются c момента публикации Извещения и документации о проведении процедуры запроса котировок на электронной торговой площадке http://www.fabrikant.ru/ |
| 19 | Дата и время окончания срока подачи заявок: 08-00 (время московское) «04» мая 2017 года |
| 20 | Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов: 10-00 (время московское) «11» мая 2017 года |
| 21 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Подрядчиком: Российский рубль. |
| 22 | Договор должен быть заключен сторонами не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки итогового протокола запроса котировок в электронной форме. Договор в бумажной форме заключается Заказчиком с победителем запроса котировок вне АС Оператора Электронной площадки в порядке и сроки, установленные извещением о запросе котировок. |

Приложение №1

В Единую комиссию по размещению заказа

АО «НПО НИИИП-НЗиК»

Исх № __________

От ______________

На официальном бланке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения Договора на ____________________

для АО «НПО НИИИП-НЗиК»

(наименование - для юридического лица, Фамилия имя отчество -  для физического лица)

исходя из требований к закупаемой работам дает согласие на участие в запросе котировок на ________________________ (далее – работа).

1. Место нахождения (для юридического лица) _____________________________

(почтовый индекс, адрес)

Место жительства (для физического лица) _________________________________

(почтовый индекс, адрес)

Телефон ________________________  факс ___________________

Банковские реквизиты:

Расчетный счет _____________________ в _________________________

(наименование банковского учреждения)

БИК ___________________ Кор.счет _______________________

ИНН __________________ КПП________________ОГРН_________________

ОКПО_________________

2. Цена продукции составляет  _________ (_________) рублей ______ копеек,

кроме того НДС 18 % - ________ (________) рублей ___ копеек,

Общая цена продукции _______ (__________) рублей ____ копеек.

Цена продукции включает в себя ___________________________________.

3. Настоящим подтверждаем отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

4. Настоящим также подтверждаем, что нами получено согласие сотрудников на обработку персональных данных.

5. Мы согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок и в проекте Договора.

______________________          ____________________

(должность, Ф.И.О.)				(подпись, печать)

Приложение №2

Проект договора подряда

г. Новосибирск							 «   »_________________2017 г.

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по развитию кооперационных связей Макарова Олега Сергеевича,  действующего на основании Доверенности № 191/16 от «28» ноября 2016 г., с одной стороны и

________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании протокола подведения итогов проведение запроса котировок в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство,  в установленный договором срок,  выполнить из своих материалов и  собственными силами -  устройство фундаментов под оборудование в корпусе № 10 по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная,32 , в соответствии с локально-сметным расчетом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора, строительными нормами, правилами, а также условиями настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную договором цену.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору определяется на основании утвержденной сметной документации и составляет _________________. Стоимость работ включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика, в том числе стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы по доставке материалов и оборудования на объект, прямые и накладные расходы, включая НДС (18%) ______________________.

2.2. Заказчик производит Подрядчику на расчетный счет оплату в течение 5 (пяти) банковских дней на основании  подписанных справок КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.

2.3. Подрядчик обязуется выставлять Заказчику счет-фактуры не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика авансовых, промежуточных и окончательных платежей по настоящему договору.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА-ПРИЕМКА

3.1. Начало выполнения работ  - в течение 5 (пяти) рабочих  дней с момента заключения договора

3.2. Окончание выполнения работ – «31» июля 2017 года

3.3. Сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены по соглашению сторон с подписанием дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан приступить к их приемке в течение 3 (трех) дней.

3.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

3.6. Датой окончания работ и передачи результата выполненных работ и готового Объекта Заказчику будет являться дата подписания Акта-приемки выполненных работ, формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах формы КС-3.

3.7. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Заказчик извещает Подрядчика в письменной форме о причинах отказа в течение 10 рабочих дней. В случае отсутствия извещения на 11-ый день работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в настоящем договоре в срок указанный в п. 3.2. настоящего договора;

4.1.2. Выполнить работу собственными силами;

4.1.3. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику необходимые документы сотрудников, которые будут задействованы в выполнении работ, для прохождения проверки в отделе МВД и получения допуска сотрудников на территорию Заказчика.

4.1.4. Обеспечить выполняемые работы строительными материалами и конструкциями, электротехническим и иным инженерным оборудованием. Все предоставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии вышеуказанных документов не позднее 3 дней до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, конструкций, оборудования.

4.1.5. Подрядчику устанавливается график работы: будни с 17.00 до 22.00, выходные с 8.00 до 17.00 часов.

4.1.6. Подрядчик осуществляет ввоз необходимых материалов, для выполнения работ, по мере необходимости/ежедневно с 09.00 до 10.00.

4.1.7. Подрядчик должен осуществлять вывоз строительного мусора ежедневно с 17.00 часов.

4.1.8. Хранение материалов и оборудования должно осуществляться непосредственно в границах производства работ в объеме, не превышающей недельной потребности.

4.1.9. Предъявлять для промежуточной приемки Заказчиком выполненные работы, скрываемые последующими работами, до закрытия их другими работами с оформлением соответствующих актов (при необходимости).

4.1.10. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе работ, при приемке работ и течении гарантийного срока.

4.1.11. Предупредить Заказчика о возникшей необходимости в превышении объемов работ или в проведении дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией. В случае согласия Заказчика на проведение дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют стоимость и сроки выполнения работ и утверждают сметную документацию. К выполнению дополнительных работ Подрядчик приступает только после подписания сторонами дополнительного соглашения, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.

4.1.12. Уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и сдать выполненные работы Заказчику, направив ему подписанные Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3 в двух экземплярах, а также протоколы комплексных замеров и испытаний, паспорта и сертификаты на оборудование.

4.1.13. Обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту.

4.1.14. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Приостанавливать либо полностью прекращать исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора, уведомив в письменном виде об этом Заказчика за 5 дней до момента приостановления или прекращения работ.

4.2.2. Требовать от Заказчика возмещения понесенных убытков, выплаты неустойки в случаях предусмотренных настоящим договором или законом.

4.2.3. Беспрепятственно вывезти с Объекта в случае расторжения настоящего договора все принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передать по акту Подрядчику подготовленный для выполнения работ Объект, согласно письменных рекомендаций Подрядчика и обеспечить беспрепятственный доступ на объект, только в случае надлежащего оформления документов Подрядчиком.

5.1.2. Своевременно осуществлять оплату по настоящему договору.

5.1.3. На период производства работ обеспечить Подрядчика на территории объекта бытовыми помещениями и местами для складирования материалов.

5.1.4. Своевременно извещать Подрядчика о ставших ему известных обстоятельствах, затрудняющих производство работ и принимать совместно с ним все необходимые меры для выполнения обязательств

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Отказаться от настоящего договора, предупредив об этом Подрядчика за 5 (пять) дней в письменной форме, оплатив фактически выполненные работы и возместив Подрядчику расходы, понесенные в связи с исполнением настоящего договора до момента получения уведомления о расторжении договора.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года.

6.2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, которые не могут превышать более 15 (пятнадцати) рабочих дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. Экспертиза в указанном случае оплачивается за счет Подрядчика. Заказчик, оплативший проведение экспертизы, вправе взыскать с Подрядчика расходы на ее проведение.

6.5. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков.

6.6. Если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом изделии и/или его составной части в результате выполненных работ, в том числе в отношении товарных знаков, Подрядчик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Подрядчик не освобождается от обязанности поставить оборудование, свободное от прав и/или требований третьих лиц.

6.7. Подрядчик, в случае применения к Заказчику мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в работе, выполненной Заказчику, возместит Заказчику понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Заказчиком третьим лицам.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между Подрядчиком и Заказчиком, включая споры относящиеся к толкованию или исполнению настоящего договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение или неисполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

8.3. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик несет ответственность в виде неустойки в размере 1% от стоимости указанной в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 30 дней  со дня выявления нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.6. Указанные штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: стихийные бедствия, забастовки, массовые беспорядки и т.д.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

9.1.1. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.1.2. В случае невыполнения Подрядчиком п. 4.1.3. настоящего Договора;

9.1.3. Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ.

9.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

9.2.1. При неоднократной задержке расчетов за выполненные работы Заказчиком.

9.3. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п. 9.2., незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, а также стоимость материалов и конструкций, приобретенных Подрядчиком за свой счет для производства работ и переданных Заказчику, за исключением материалов, ведущих к снижению качества работ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Хранение материалов, оборудования необходимых для производства работ должно осуществляться в границах производства работ.

Объем материалов, оборудования подлежащих хранению не должен превышать недельной потребности для производства работ.

10.2. В случае обоснованной технологической необходимости и после предварительного письменного согласия с заказчиком, без потери качества, возможно изменять технологию строительных работ, материалов.

10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. Во всем, остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _____________ м.п. | АО «НПО НИИИП-НЗиК» 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 ИНН 5401199015/КПП 546050001 р/с 40702810244020003415 Сибирском банке ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641 БИК 045004641 Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей ________________ /О.С. Макаров/ м.п. |

Приложение №3

Техническое задание на устройство фундаментов под оборудование в корпусе № 10

| Виды работ: Устройство фундаментов под оборудование в корпусе №10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| По адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 |  |  |
| №п/п | Наименование работ; ед. измерения | Кол-во |
|  | Демонтаж существующего фундамента между осями 12-13 по оси А |  |
| 1 | Демонтаж стальных щитов перекрытия каналов; 1 т | 0,05 |
| 2 | Демонтаж обрамления из угловой стали; 1 т | 0,08 |
| 3 | Разборка: железобетонных фундаментов; 1 м3 | 9,8 |
| 4 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 24,63 |
|  | Демонтаж существующего фундамента между осями 11-12 по оси А |  |
| 5 | Демонтаж стальных щитов перекрытия каналов; 1 т | 0,047 |
| 6 | Демонтаж обрамления из угловой стали; 1 т | 0,073 |
| 7 | Разборка: железобетонных фундаментов; 1 м3 | 9,3 |
| 8 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 23,42 |
|  | Устройство фундамента под станок ТСА 500 |  |
| 9 | Нарезка швов в полах; 1 м | 12,2 |
| 10 | Разборка полов цементных и бетонных толщиной 50 мм мозаичных; 1 м2 | 9 |
| 11 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии; 1 м3 | 1,35 |
| 12 | Разборка подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 | 0,54 |
| 13 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 5,03 |
| 14 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления; 1 м3 | 2,8 |
| 15 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 4,6 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты: песчаного толщиной 100 мм; 1 м3 | 0,9 |
| 17 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного толщиной 300мм; 1 м3 | 2,7 |
| 18 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных; 1 м3 | 0,43 |
| 19 | Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола типа Пеноплекс; м3 | 0,4429 |
| 20 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3; 1 м3 | 2,52 |
| 21 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300); м3 | 2,558 |
| 22 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм; т | 0,156 |
| 23 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм; т | 0,156 |
| 24 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм; т | 0,013 |
| 25 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм; т | 0,013 |
|  | Устройство фундамента под станок ТMV 510А |  |
| 26 | Нарезка швов в полах; 1 м | 9,8 |
| 27 | Разборка цементных и бетонных толщиной 50 мм мозаичных; 1 м2 | 6 |
| 28 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии; 1 м3 | 0,9 |
| 29 | Разборка подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 | 0,35 |
| 30 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 3,33 |
| 31 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления; 1 м3 | 1,9 |
| 32 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 3 |
| 33 | Устройство основания под фундаменты: песчаного толщиной 100 мм; 1 м3 | 0,59 |
| 34 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного толщиной 300мм; 1 м3 основания _______________ НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (884 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (459 руб.) | 1,77 |
| 35 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных; 1 м3 | 0,35 |
| 36 | Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола типа Пеноплекс; м3 | 0,3605 |
| 37 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3; 1 м3 | 1,62 |
| 38 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300); м3 | 1,644 |
| 39 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм; т | 0,092 |
| 40 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм; т | 0,092 |
| 41 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм; т | 0,01 |
| 42 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм; т | 0,01 |
|  | Устройство фундаментов под станок ТСА 230 ДФ между осями 12-13 по оси А |  |
| 43 | Нарезка швов в полах; 1 м | 9 |
| 44 | Разборка полов цементных и бетонных толщиной 50 мм мозаичных; 1 м2 | 6 |
| 45 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии; 1 м3 | 0,9 |
| 46 | Разборка подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 | 0,36 |
| 47 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 3,35 |
| 48 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления; 1 м3 | 3,72 |
| 49 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 6 |
| 50 | Устройство основания под фундаменты: песчаного толщиной 100 мм; 1 м3 | 1,03 |
| 51 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного толщиной 300мм; 1 м3 | 3,09 |
| 52 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных; 1 м3 | 0,66 |
| 53 | Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола типа Пеноплекс; м3 | 0,68 |
| 54 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3; 1 м3 | 5,58 |
| 55 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300); м3 | 5,664 |
| 56 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм; т | 0,24 |
| 57 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм; т | 0,24 |
| 58 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм; т | 0,03 |
| 59 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм; т | 0,03 |
|  | Устройство фундамента под станок F 400 |  |
| 60 | Нарезка швов в полах; 1 м | 13 |
| 61 | Разборка цементных и бетонных толщиной 50 мм мозаичных; 1 м2 | 9,2 |
| 62 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии; 1 м3 _______________ НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (2154 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1100 руб.) | 1,39 |
| 63 | Разборка подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 | 0,56 |
| 64 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 5,23 |
| 65 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления; 1 м3 | 3 |
| 66 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 4,8 |
| 67 | Устройство основания под фундаменты: песчаного толщиной 100 мм; 1 м3 | 0,93 |
| 68 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного толщиной 300мм; 1 м3 | 2,8 |
| 69 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции _______________ НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (1302 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (735 руб.) | 0,45 |
| 70 | Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола типа Пеноплекс; м3 | 0,4635 |
| 71 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3; 1 м3 | 2,5 |
| 72 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300); м3 | 2,538 |
| 73 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм; т | 0,15 |
| 74 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм; т | 0,15 |
| 75 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм; т | 0,013 |
| 76 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм; т | 0,013 |
|  | Устройство фундаментов под станок L 2100 SY |  |
| 77 | Нарезка швов в полах; 1 м | 13 |
| 78 | Разборка цементных и бетонных толщиной 50 мм мозаичных; 1 м2 | 9,2 |
| 79 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии; 1 м3 | 1,39 |
| 80 | Разборка подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 | 0,56 |
| 81 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 5,23 |
| 82 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления; 1 м3 | 5,74 |
| 83 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 9,2 |
| 84 | Устройство основания под фундаменты: песчаного толщиной 100 мм; 1 м3 | 0,93 |
| 85 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного толщиной 300мм; 1 м3 | 2,8 |
| 86 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных; 1 м3 | 0,64 |
| 87 | Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола типа Пеноплекс; м3 | 0,6592 |
| 88 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3; 100 м3 бетона и железобетона в деле _______________ НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3541 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1751 руб.) | 5 |
| 89 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300); м3 | 5,075 |
| 90 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм; т | 0,224 |
| 91 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм; т | 0,224 |
| 92 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм; т | 0,025 |
| 93 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм; т | 0,025 |
|  | Устройство фундаментов под станок ТСА 230 ДФ между осями 11-12 по оси А |  |
| 94 | Нарезка швов в полах; 1 м | 8 |
| 95 | Разборка полов цементных и бетонных толщиной 50 мм мозаичных; 1 м2 | 5,2 |
| 96 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии; 1 м3 | 0,8 |
| 97 | Разборка подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 | 0,3 |
| 98 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 6,8 |
| 99 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления; 1 м3 | 3,2 |
| 100 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 5,1 |
| 101 | Устройство основания под фундаменты: песчаного толщиной 100 мм; 1 м3 | 1,03 |
| 102 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного толщиной 300мм; 1 м3 | 3,09 |
| 103 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных; 1 м3 | 0,66 |
| 104 | Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола типа Пеноплекс; м3 | 0,6798 |
| 105 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3; 1 м3 | 5,58 |
| 106 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300); м3 | 5,664 |
| 107 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм; т | 0,24 |
| 108 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм; т | 0,24 |
| 109 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм; т | 0,03 |
| 110 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм; т | 0,03 |
|  | Полы |  |
| 111 | Разборка цементных и бетонных толщиной 50 мм мозаичных; 1 м2 | 108,6 |
| 112 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии; 1 м3 | 5,43 |
| 113 | Затаривание в мешки и погрузка вручную строительного мусора в автомобили ; 1 т | 13 |
| 114 | Устройство подстилающих слоев: песчаных; 1 м3 | 1,34 |
| 115 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 | 2,01 |
| 116 | Устройство подстилающих слоев: бетонных; 1 м3 | 0,67 |
| 117 | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100); м3 | 0,6834 |
| 118 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 220 мм; 1 м2 | 108,6 |
| 119 | Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т _______________ НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (350 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (173 руб.) | 0,18 |
| 120 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм; т | 0,18 |
| 121 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 1 м2 | 165,6 |
| 122 | Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком; 1 м2 | 165,6 |
| 123 | Песок кварцевый прокаленый натуральный фракция 0,1-0,3; кг | 82,8 |
| 124 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2,5 мм; 1 м2 | 165,6 |
| 125 | Универсальная двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидных смол для минеральных оснований LEVL Coat 101. Расход 0,7 кг на 1 м2.; кг | 116 |
| 126 | Полиуретановая двухкомпонентная композиция для устройства наливных полов LEVL Coat 351. Расход 4,2 кг на 1 м2; кг | 696 |
|  | Устройство палатки (временное сооружение для производства работ) |  |
| 127 | Установка элементов каркаса: из брусков; 1 м3 древесины в конструкции _______________ НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (5357 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2304 руб.) | 1,48 |
| 128 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта; м3 | 1,19 |
| 129 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта; м3 | 0,38 |
| 130 | Покрытие пленкой: стен и кровель; 1 м2 | 1,62 |
| 131 | Снятие пленки; 1 м2 | 1,62 |
| 132 | Демонтаж элементов каркаса: из брусков; 1 м3 | 1,48 |
| 133 | Перевозка материалов (грузов) ручными тележками: способ погрузки - накладыванием, способ выгрузки - складыванием; 1 т | 122,5 |
| II | Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям: |  |
| СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда."; |  |  |
| СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ"; |  |  |
| ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; |  |  |

Приложение № 4

- ФОРМА 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Дата, исх. Номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

на _______________________________________________________________________________

(указать название и номер лота)

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию на проведение запроса котировок на право заключения договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, указанных в документации, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса котировок в электронной форме, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы________________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника закупки)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника закупки – юридического лица, Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями запроса котировок подписать договор, согласны выполнить предусмотренные запросом котировок функции в соответствии с требованиями документации и на условиях, указанных в документации и нашим предложением:

Наименование и описание выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Наименование основных материалов, оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Подтверждение требований Заказчика требованию к выполняемым работам.

Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.